卓品智能科技股份有限公司

卓品智能 AI 转型全景规划

总纲 · House 默认 Word 式样

## 1、战略愿景与定位

### 1.1 三年愿景

到 2028 年底，卓品智能成为汽车电子 Tier 1 供应商中 AI 转型的行业标杆：研发效率领先同行 40%，供应链响应速度提升 60%，人均产值增长 35%，成为主机厂首选的"智能供应链合作伙伴"。

### 1.2 AI 转型的战略价值主张

对于一家 ECU 设计研发制造供应商，AI 转型不仅是效率工具，更是三重战略杠杆：

### 1.3 卓品智能 AI 转型的独特挑战

与通用企业 AI 转型相比，ECU 供应商面临额外的复杂性：

功能安全约束：ISO 26262 要求 AI 辅助工具不得违反 ASIL 等级要求，生成代码需有人工审查机制

客户数据隔壁：不同 OEM 客户（比亚迪、上汽、理想…）的技术数据必须严格隔离，不得交叉污染

IATF 可追溯性：所有 AI 辅助的决策（设计变更、采购决策）必须满足 IATF 16949 的完整追溯要求

嵌入式代码特殊性：ECU 的 C/C++ 嵌入式代码有 MISRA、AUTOSAR 规范约束，通用代码助手需要定制化调校

## 2、企业提升目标体系

### 2.1 按部门的量化目标（18个月目标）

#### 2.1.1 工程研发部（最高优先级，行业核心差异化）

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求分析耗时 | ~5天/项目 | 缩短至 2.5 天（-50%） | 缩短至 1.5 天（-70%） |
| AUTOSAR 配置上手周期 | 6-12个月（新人工期） | 缩短至 3-6 月（-50%） | 缩短至 2-3 月（-67%） |
| 代码 Review 周期 | ~3天/批次 | 缩短至 1 天（-67%） | 缩短至 4 小时（-83%） |
| 测试用例生成 | 人工撰写 100% | AI 辅助生成 60% | AI 生成 80%，人工审核 |
| 技术文档（SDD/SRS）撰写 | 人工 100% | AI 初稿 + 人工修订 | AI 覆盖 70% 内容 |

##### 场景 R1：软件需求分析助手（2026年10月启动）

痛点: OEM 客户需求文档（往往是 PDF/Excel 混合格式）解读耗时，

需求变更追踪容易遗漏

AI 做什么:

- 解析 OEM 需求文档，自动提取功能需求/非功能需求

- 对比版本差异，高亮变更点

- 生成需求追溯矩阵（Requirement Traceability Matrix）

- 标记与现有 ECU 架构冲突的需求

数据依赖: OEM 需求文档（PDF）、现有 ECU 规格库

自动化等级: L1（AI 分析，工程师确认）

预期价值: 需求分析时间 -60%，遗漏率 -80%

合规注意: 不同 OEM 客户数据严格隔离（不同知识库实例）

##### 场景 R2：AUTOSAR 配置助手（推荐2026年11月-2027年3月启动）

痛点: AUTOSAR 配置复杂，经验强依赖特定工程师，新人上手周期长（6-12月）

AI 做什么:

- 回答 AUTOSAR 配置相关问题（基于内部知识库）

- 检查配置文件的一致性和常见错误

- 生成配置变更的影响分析报告

- 自动更新配置变更日志

数据依赖: 历史 AUTOSAR 配置文件、内部踩坑文档

自动化等级: L1（AI 建议，资深工程师确认）

预期价值: 新人上手周期从 6-12 月缩短至 2-3 月

合规注意: 生成建议必须附带理由，工程师签字确认后方可实施

##### 场景 R3：代码审查加速器（2026年11-12月启动）

痛点: 嵌入式 C/C++ 代码 Review 占用高级工程师大量时间，

MISRA 规则检查机械重复

AI 做什么:

- 自动检查 MISRA-C 规则违反（配合静态分析工具输出）

- 识别常见的嵌入式编程错误模式（内存泄漏、溢出风险）

- 生成代码 Review 初步报告，供资深工程师确认

- 对照历史缺陷库，预测高风险代码区域

数据依赖: 历史代码库、已知缺陷数据库、MISRA 规则集

自动化等级: L2（AI 报告，工程师最终确认）

预期价值: 初级 Review 时间 -70%，高级工程师聚焦复杂逻辑

⚠️ 关键约束: AI 生成的代码建议不可直接合入，必须经过人工审核

这是 ISO 26262 的基本要求

##### 场景 R4：测试用例智能生成（2026年12月-2027年2月启动）

痛点: 测试用例撰写耗时，边界条件覆盖不完整

AI 做什么:

- 基于需求文档自动生成测试用例框架

- 根据历史缺陷模式，补充边界条件测试

- 生成 HIL（Hardware-in-the-Loop）测试场景建议

- 测试报告自动化整理和分析

数据依赖: 需求文档、历史测试报告、已知 Bug 库

自动化等级: L1（AI 生成，测试工程师审核）

预期价值: 测试用例设计时间 -50%，覆盖率提升 30%

##### 场景 R5：技术文档智能生成助手（2027年1月启动）

痛点: SDD（软件设计文档）、SRS（软件需求规格说明）等工程文档

需人工逐份撰写，重复性高、格式不统一，

不同 OEM 客户对文档交付物要求各异，版本管理混乱

AI 做什么:

- 基于设计输入和需求变更，自动生成 SDD/SRS 初稿框架

- 对照不同 OEM 客户的文档交付要求清单，自动适配格式和内容

- 自动检查文档完整性：必填章节、术语一致性、引用关系正确性

- 版本差异追踪，高亮变更点并生成变更说明

- 支持中英文双语输出，减少翻译工作量

数据依赖: 产品设计输入、OEM 客户交付要求手册、

历史 SDD/SRS 文档库、需求追溯矩阵（R1 输出）

自动化等级: L1（AI 生成初稿，系统工程师审核修订）

预期价值: 文档撰写时间 -60%，版本管理规范率提升至 95%

合规注意: 文档需工程师签字确认后方可作为正式交付物，

归档满足 IATF 可追溯要求

#### 2.1.2 采购/供应链部（第一试点）

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商风险评估耗时 | 2天/家 | 0.5天（-75%） | 0.2天（-90%）含实时预警 |
| 采购周报生成周期 | 3人天/月 | 0.5人天（-83%） | 全自动生成 |
| 供应商绩效看板更新时效 | 季度手动更新 | 月度实时 | 全实时监控 + 自动预警 |
| 合同审核周期 | 2-3天/份 | 1天（-60%） | 4小时（-90%，AI预审） |
| 供应商自动评分覆盖率 | <30% | >70% | >95% |
| 芯片短缺预警提前量 | 被动响应（事后发现） | 提前 4 周预警 | 提前 8 周 + 替代方案 |
| 库存周转率 | 基准值 | 提升 10-15% | 提升 20-30% |
| 客户交期回复周期 | ~10天 | ~3天（-70%） | ~1天（-90%） |
| OEM 需求预测准确率 | ~60%（经验判断） | >75% | >85% |

##### 场景 SC1：供应商风险初筛（2026年7月启动）

痛点: 供应商评估依赖采购经理逐家查阅资质文件和外部征信，

评估效率低且标准不一致，覆盖率不足 30%

AI 做什么:

- 自动采集供应商基础信息（注册资本、行业、历史交付准时率等）

- 接入外部征信 API，获取供应商信用评分和风险记录

- 综合内外部数据生成风险评分（1-5 级）+ 关键风险说明

- 输出供应商风险评估报告，标注高风险项和跟进建议

- 建立供应商风险档案库，持续追踪风险变化

数据依赖: ERP 供应商主数据、外部征信 API、历史交付记录

自动化等级: L2（AI 评估，采购经理确认）

预期价值: 供应商评估效率提升 70%，覆盖率从 <30% 提升至 >95%

##### 场景 SC2：采购周报自动生成（2026年8月启动）

痛点: 采购周报需要采购经理手动汇总多系统数据，

每月耗费约 3 人天，数据口径不统一

AI 做什么:

- 自动从 ERP/采购系统采集本周 PO 下达、到货、质检等数据

- 对比上周/上月环比，自动标识异常波动

- 生成结构化采购周报，含关键指标仪表板

- 支持自然语言查询："本周到货延迟最多的供应商是哪家？"

- 按需推送到管理层和相关部门

数据依赖: ERP 采购模块、质检系统、物流跟踪数据

自动化等级: L3（AI 全自动生成，异常转人工确认）

预期价值: 采购周报从 3 人天/月缩减至 0.5 人天/月，信息及时性大幅提升

##### 场景 SC3：供应商绩效看板（2026年9月启动）

痛点: 供应商评分依赖季度人工收集数据，覆盖不全、

更新滞后，无法实时掌握供应商表现

AI 做什么:

- 实时聚合供应商多维度数据：交付准时率、质量合格率、价格竞争力、配合度

- 建立供应商评分卡模型，支持按产品线/品类分级评分

- 自动识别绩效下滑趋势，触发预警通知

- 生成分供应商/分品类的绩效对比分析

- 支持评分追溯和明细下钻，定位问题根源

数据依赖: ERP 采购/质量数据、IQC 检验记录、供应商反馈记录

自动化等级: L2（AI 自动评分，采购经理审核确认）

预期价值: 供应商评分覆盖率从 <30% 提升至 >95%，从季度回顾变为实时监控

##### 场景 SC4：合同条款自动提取与审核（2026年9月启动）

痛点: 采购合同条款（质量协议、交付条款、违约责任）需人工逐份审核，

关键风险容易遗漏，合同归档后检索困难

AI 做什么:

- 自动解析采购合同 PDF/Word，提取关键条款（价格、交付、质保、违约责任）

- 与公司标准条款库自动比对，标记偏差项和风险等级

- 识别缺失条款（如缺 IATF 追溯要求、缺保密协议等）

- 生成合同审核摘要和风险提示清单

- 建立合同条款检索库，支持自然语言查询

数据依赖: 采购合同文档库、公司标准条款库、历史合同审核记录

自动化等级: L2（AI 初步审核 + 风险标记，法务/采购经理确认）

预期价值: 合同审核效率提升 80%，关键条款遗漏风险降低 90%

##### 场景 SC5：供应商自动评分与分级管理（2026年10月启动）

痛点: 供应商评分依赖人工收集数据和主观判断，

不同采购经理标准不一，难以横向对比

AI 做什么:

- 建立多维度综合评分模型（质量/交付/成本/配合度/创新能力）

- 自动采集各维度数据，按加权算法计算综合评分

- 将供应商自动分级（战略/优选/合格/观察/淘汰）

- 对评分下降或接近降级阈值的供应商自动预警

- 生成供应商分级管理建议，支撑采购策略决策

数据依赖: ERP 全维度数据、IQC 记录、供应商审计报告

自动化等级: L2（AI 评分+分级建议，采购总监审批）

预期价值: 供应商评分标准化、自动化，管理决策有数据支撑

##### 场景 SC6：半导体/芯片短缺预警系统（2026年10月启动）

背景: 2021 年全球芯片短缺让众多 ECU 供应商措手不及，

这是行业特有的高优先级场景

AI 做什么:

- 监控核心芯片（MCU/SoC/功率器件）的全球供货信息

- 分析现有库存 + 在途 + 未来需求，计算断供风险

- 维护供应商替代方案库（Drop-in 替代 vs 需重新认证的替代）

- 生成周度半导体市场风险报告

数据依赖: 采购数据（ERP）、芯片供货 API、市场情报源

自动化等级: L2（AI 预警，采购总监决策）

预期价值: 将断供响应从"被动应急"变为"提前8周主动规避"

##### 场景 SC7：库存优化建议（2026年11月启动）

痛点: 库存水平依赖计划员经验判断，

芯片/电子元件长 leadtime 导致安全库存设置不合理，

资金占用与断供风险难以平衡

AI 做什么:

- 分析历史消耗模式、在途库存、供应商 leadtime 和最小订购量

- 计算动态安全库存水平，针对不同物料分类设定差异化策略

- 识别呆滞库存和过量库存，生成处置建议

- 对芯片/长 leadtime 物料专项优化，平衡资金占用和断供风险

- 支持 what-if 模拟：若某物料 leadtime 延长 4 周，库存策略如何调整

数据依赖: ERP 库存/采购数据、BOM 表、供应商 leadtime 数据、销售预测

自动化等级: L2（AI 出优化建议，计划员审核执行）

预期价值: 库存周转率提升 20-30%，呆滞库存减少，资金占用优化

##### 场景 SC8：客户订单交期智能承诺（2026年11月启动）

痛点: 收到客户订单后，需人工协调芯片供应商和委外加工商，

来回确认物料和产能，平均需要 10 天才能回复客户交期

AI 做什么:

- 收到客户订单后自动解析 BOM，识别关键芯片和加工环节

- 实时查询芯片供应商的库存和lead-time（通过API或数据接口）

- 同步查询委外加工商（SMT/组装）的当前产能和排期

- 综合物料可用性 + 产能 + 物流周期，自动计算最优交期承诺

- 生成交期回复建议，附带置信度评估和风险标注

数据依赖: 客户订单（CRM/ERP）、芯片库存及供应商数据（SC6）、

委外加工商排期数据、BOM 表、库存优化数据（SC7）

自动化等级: L2（AI 生成交期建议，销售主管审批回复）

预期价值: 客户订单交期回复从原来的 10 天缩短到 2 天，

大幅提升客户满意度和订单转化率

##### 场景 SC9：OEM 订单波动预测（2026年12月启动）

痛点: OEM 客户的 ECU 需求波动大，提前量不足导致产能和库存问题

AI 做什么:

- 分析 OEM 客户的历史下单模式和车型销售数据

- 结合宏观汽车市场数据，预测未来 3-6 个月需求

- 针对新能源与传统燃油车切换趋势，调整产品组合建议

- 生成分客户/分产品线的需求预测仪表板

数据依赖: OEM 订单历史、汽车销量公开数据、ERP 生产数据、

历史交期数据（SC8）、库存历史数据（SC7）

自动化等级: L1（AI 预测，销售/计划团队决策）

预期价值: 帮助采购和计划团队提前 2-3 个月布局产能和备料

#### 2.1.3 质量部（汽车行业必须）

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客诉分类分流效率 | 人工分拣，平均 2 小时/条 | AI 自动分类，10 分钟/条（-92%） | 实时自动分流，准确率 >95% |
| 8D 报告撰写时间 | 2天/份 | 半天（-75%） | 2小时（AI辅助），根因准确率 >90% |
| FMEA 更新周期 | 季度手动更新 | 月度 AI 辅助更新 | 实时动态 FMEA |
| PPAP 文档审核周期 | 3-5天/套 | 1天（-75%） | 4小时 + AI 预审 |
| IATF 审核准备耗时 | ~2周 | ~3天（-79%） | ~1天 |
| 项目立项审核通过率 | 人工审 2-3 轮，常返工 | AI 预审通过率 >80%，返工 ≤1 轮 | 全自动门禁，一次通过率 >90% |

##### 场景 Q1：客诉智能分类与自动分流（2026年10月启动）

痛点: 客诉进来后由质量工程师人工分拣（设计问题/制程问题/物料问题/使用不当），

每条约 2 小时处理时间，高峰期客诉积压严重，分类不准确导致流转到错误责任人

AI 做什么:

- 自动解析客诉文本（邮件/客户平台截图/售后报告），提取关键失效描述

- 基于历史客诉案例库和缺陷知识库，自动分类客诉类型：

- 设计问题 → 推送给工程研发部

- 制程问题 → 推送给运营/制造部

- 物料问题 → 推送给采购/供应链部

- 使用不当 → 推送给技术支持和销售

- 评估客诉严重等级（轻微/一般/严重/紧急），紧急客诉自动触发 escalation 流程

- 检索历史相似客诉案例，附上历史处理方案和结果供质量工程师参考

- 生成客诉处理建议：建议的 8D 流程等级、预计处理周期、关联的历史 FMEA 条目

- 客诉处理全流程追踪仪表板：待分拣 → 处理中 → 已关闭，标注超时客诉

数据依赖: 客诉数据库（邮件/平台/售后系统）、历史 8D 报告库、

缺陷知识图谱、产品-BOM-供应商关联表

自动化等级: L2（AI 分流 + 建议，质量工程师确认分派）

预期价值: 客诉分拣从 2 小时/条缩短至 10 分钟，准确率从 ~60% 提升至 >90%，

紧急客诉 escalation 从小时级缩短至分钟级

合规注意: 客诉处理结果必须满足 IATF 16949 可追溯要求，

系统留存完整的分拣 → 处理 → 关闭审计轨迹

##### 场景 Q2：8D 报告智能起草（2026年11月启动）

痛点: 每份 8D 报告需要 1-2 天，大量时间花在格式和文字整理

AI 做什么:

- 根据客诉信息自动生成 8D 报告初稿（D1-D8）

- 从历史案例库中检索类似问题的根因和对策

- 建议可能的 Root Cause（基于历史缺陷知识图谱）

- 生成客户可读的英文/中文双语版本

数据依赖: 历史 8D 报告、客诉数据库、缺陷知识库

自动化等级: L2（AI 起草，质量工程师审核修订）

预期价值: 8D 报告输出时间从 2 天缩短至 4 小时

##### 场景 Q3：FMEA 智能维护助手（2026年12月启动）

痛点: FMEA 更新滞后，新产品借鉴历史 FMEA 效率低

AI 做什么:

- 分析新产品设计变更，自动提示 FMEA 需更新的条目

- 从历史 FMEA 库中检索相似场景，推荐严重度/发生度/探测度评分

- 生成 FMEA 变更影响报告

- 汇总近期质量数据（含 Q1 分流客诉、Q2 8D 根因），触发 FMEA 定期复核提醒

数据依赖: 历史 FMEA 文件、生产质量数据、设计变更记录、客诉及 8D 数据

自动化等级: L1（AI 建议，质量工程师决策）

预期价值: FMEA 更新周期从季度提升到月度，新产品 FMEA 准备时间 -40%

##### 场景 Q4：PPAP 文档自动审核助手（2027年1月启动）

痛点: PPAP（生产件批准程序）需向 OEM 客户提交 18 项文件包，

每套文件人工审核需要 3-5 天，不同 OEM 客户对 PPAP 格式/内容要求各异，

文件不完整或不规范直接被客户退回，严重影响项目节点

AI 做什么:

- 自动接收并解析 PPAP 文件包（含 DFMEA/PFMEA/控制计划/MSA/SPC/外观批准报告等 18 项）

- 逐项检查文件完整性：是否缺项、版本号是否正确、签字盖章是否齐全

- 对照不同 OEM 客户（比亚迪/上汽/理想…）的 PPAP 特殊要求清单，

自动检查格式和内容符合性，标记偏差项

- 检查文件间一致性：如 DFMEA 中的失效模式是否在 PFMEA 中对应体现、

控制计划的控制方法是否与 FMEA 一致

- 对 SPC/MSA 数据自动验证：CPK ≥ 1.67 是否达标、量具 GR&R 是否 < 10%

- 生成 PPAP 审核报告：通过/有条件通过/退回修改，附带具体不符合项和修改建议

- 建立 PPAP 客户要求知识库，持续更新不同客户的最新要求变化

数据依赖: PPAP 历史文件库、OEM 客户 PPAP 要求手册、

产品技术数据（DFMEA/PFMEA/控制计划）、SPC/MES 质量数据

自动化等级: L2（AI 审核并输出报告，质量/项目工程师最终确认）

预期价值: PPAP 审核周期从 3-5 天缩短至 1 天，客户退回率降低 60%

合规注意: PPAP 是 IATF 16949 核心要求，AI 审核结果需工程师签字确认后生效，

文件归档满足客户可追溯审计要求

##### 场景 Q5：IATF 审核准备助手（2027年2月启动）

痛点: 每次 IATF 认证审核前需要大量人力整理证据材料

AI 做什么:

- 自动化汇总 IATF 16949 各条款的证据材料

- 识别证据缺口和过期文件，提前预警

- 生成审核问答知识库（基于标准解读和历史审核记录）

- 模拟审核提问，帮助员工准备

数据依赖: IATF 认证文件库、历史审核记录、体系文件

自动化等级: L2（AI 汇总，质保经理最终确认）

预期价值: 审核准备时间从 2 周缩短至 3 天

##### 场景 Q6：项目立项审核门禁助手（2027年3月启动）

痛点: 各部门提交的立项文档质量参差不齐——模板填写不规范、

财务模型不满足财务部要求、项目计划节点不清晰，导致

立项评审会上反复返工（平均 2-3 轮），消耗大量评审时间

AI 做什么:

- 自动检查立项文档模板完整性：必填字段、章节完整性、附件齐全度

- 审核项目财务模型：投入产出比是否合理、预算明细是否满足财务部格式要求、

成本分类是否完整，自动标记偏差项供财务复核

- 审核项目计划：里程碑节点是否明确、关键路径是否识别、资源分配是否合理，

自动检测"假大空"时间安排（如"3 个月完成全部"但无阶段拆分）

- 对照公司立项标准红线逐项检查：是否缺风险评估、缺退出机制、缺 ROI 目标

- 生成立项审核报告：通过/有条件通过/退回修改，附带具体修改建议

- 建立立项质量标准库，持续学习历次评审中 QA 部门重点关注的问题模式

数据依赖: 公司立项模板标准文档、历史立项文档及评审记录、财务部预算模板、

项目管理 SOP、各部门 KPI 定义

自动化等级: L2（AI 预审并输出审核报告，立项评审委员会/PMO 最终确认）

预期价值: 立项文档从"人工审 2-3 轮"变为"AI 预审最多 1 轮通过"，

项目立项周期缩短 40%，评审会效率提升 60%

合规注意: AI 审核结果作为参考依据，最终立项决策权在评审委员会

（此场景可作为 PMO 流程的标准化门禁节点）

#### 2.1.4 财务部

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库对账周期 | 每月多人天人工核对 | 当天自动化完成 | 实时对账 + 自动差异定位 |
| 月结周期 | T+5天 | T+3天（-40%） | T+1天（-80%） |
| 费用报销处理周期 | 3天/批 | 1天（-67%） | 4小时 |
| 异常交易检出率 | ~60% | >85% | >95% |
| 预算执行预警时效 | 事后（次月初发现超支） | 实时预警，超预算事件减 40% | 实时预警，超预算事件减 60% |
| 现金流预测准确率 | 依赖经验，无量化 | 4 周预测准确率 >75% | 12 周预测准确率 >85% |
| 研发费用归集准确率 | 人工归集，易出错，高新认定准备耗时 2 周 | 系统自动归集 + AI 资本化判断，准备时间 <3 天 | 实时研发费用仪表板，高新认定一次通过 |
| 存货跌价测试周期 | 年末手工测试，全年仅 1 次，覆盖不全 | 季度自动测试 + AI 预警 | 月度实时测试，芯片呆滞预警提前 3 个月 |

注：应收应付账龄分析、财务月报、产品成本差异分析直接使用 U9C 标准功能，不建 AI 场景

##### 场景 FI1：供应链自动仓库对账（2026年9月启动）

痛点: SMT 非精准发料模式导致库存消耗与实际 BOM 用量存在偏差，

加上委外加工商的库存需要人工盘点对账，

每月财务与供应链需投入大量人力核对差异，耗时且易出错

AI 做什么:

- 自动采集 SMT 线体实际投料数据与 BOM 理论用量进行差异分析

- 实时同步委外加工商的库存数据（通过 API 或定期导入）

- 自动匹配出库记录、加工回货记录和报废记录

- 对差异项自动分类（损耗溢短/来料短缺/管理差异等）

- 生成库存对账差异报告，标记需人工干预的异常项

- 建立损耗基线模型，持续监控趋势变化

数据依赖: SMT 投料数据、BOM 表、委外加工商库存数据、

ERP 出入库记录、报废记录

自动化等级: L2（AI 自动对账并生成差异报告，财务+供应链经理审核异常项）

预期价值: 仓库对账从每月多人天的人工核对缩短至当天自动化完成，

差异定位从逐笔翻查变为系统自动标注

##### 场景 FI2：智能月结加速（2026年11月启动）

痛点: 月结周期 T+5 天，财务团队需手动核对大量单据、

银行流水和科目余额，加班严重且易出错

AI 做什么:

- 基于 U9C 月结流程数据，AI 自动完成发票/入库单/付款凭证三单差异匹配

- 对差异项进行根因分类（单据缺失/价格差异/重复入账等）

- 输出月结进度仪表板，实时显示卡点位置和责任人

数据依赖: U9C 财务模块、银行流水 API、采购/销售单据

自动化等级: L2（AI 完成差异分类 + 卡点定位，财务经理审核确认）

预期价值: 月结周期从 T+5 天缩短至 T+1 天，财务团队加班减少 70%

##### 场景 FI3：费用报销智能审核（2027年1月启动）

痛点: 费用报销处理周期 3 天/批，财务需逐张审核发票合规性、

报销标准和预算余额，审批链条长

AI 做什么:

- 在 U9C 报销流程基础上，AI 自动识别发票信息（OCR），校验真伪和合规性

- 对照公司报销政策（差旅标准、招待限额等）自动审核

- 实时检查预算余额，超预算自动拦截并通知上级审批

- 对异常报销（超标、频繁、关联交易）标记风险等级

- 生成部门级费用分析报告，识别节省机会

数据依赖: U9C 报销模块、发票 OCR、预算管理系统、公司政策文档

自动化等级: L2（AI 初审 + 风险标记，财务经理抽审）

预期价值: 报销处理周期从 3 天缩短至 4 小时，合规率提升至 99%+

##### 场景 FI4：异常交易实时检测（2027年2月启动）

痛点: 异常交易检出率仅约 60%，大量重复付款、金额异常、

关联方交易风险依赖人工经验判断，容易遗漏

AI 做什么:

- 实时监控 U9C 每笔应付/应收交易，与历史模式对比

- 建立交易异常检测模型：重复付款、金额突增、频率异常等

- 对高风险交易自动触发审批流程并推送给财务主管

- 维护可疑交易案例库，持续学习新的异常模式

- 生成月度异常交易分析报告，识别系统性内控漏洞

数据依赖: U9C 交易流水、供应商/客户主数据、历史异常案例库

自动化等级: L2（AI 标记异常并推送，财务主管确认处理）

预期价值: 异常交易检出率从 60% 提升至 >95%，减少资金损失风险

##### 场景 FI5：预算执行监控（2027年3月启动）

痛点: 预算执行情况依赖月底财务手工汇总各部门实际 vs 预算对比，

超预算往往是事后才发现，缺乏过程预警机制

AI 做什么:

- 基于 U9C 预算模块数据，实时采集各部门实际支出，对比预算基准自动计算执行率

- 对异常支出（超预算/预算不足/异常波动）自动预警并通知部门负责人

- 预测月底/季末预算执行趋势，提前预警超支风险

- 支持预算调整的"what-if"模拟：若某部门追加预算，对整体影响

- 生成月度预算执行分析报告，含偏差分析和改善建议

数据依赖: U9C 预算模块、各部门实际支出数据

自动化等级: L2（AI 实时预警 + 趋势预测，CFO 决策审批）

预期价值: 预算监控从事后回顾变为实时预警，超预算事件减少 60%

##### 场景 FI6：现金流预测与智能预警（2027年4月启动）

痛点: 现金流预测主要靠财务总监经验判断，缺乏数据支撑，

突发大额支出或回款延迟容易导致资金链紧张

AI 做什么:

- 整合 U9C 应收/应付计划、历史回款周期、在手订单等数据源

- 建立分客户/分供应商的现金流预测模型

- 预测未来 4/8/12 周现金流，高亮资金缺口窗口期

- 对大额逾期应收自动触发催收提醒和 escalation 流程

- 支持"what-if"模拟：某客户延迟付款 30 天的影响分析

数据依赖: U9C 应收/应付模块、销售订单、采购合同、银行账户余额

自动化等级: L2（AI 预测预警，CFO 决策调度）

预期价值: 现金流预测从"靠经验"变为"靠数据"，资金缺口提前 4 周预警

##### 场景 FI7：研发费用归集与高新认定助手（2027年5月启动）

痛点: ECU 公司每年研发投入大，涉及多个 OEM 项目并行。研发费用

散落在材料领用、人工工时、模具工装、测试认证等多个科目中，

财务需手工按项目归集，判断哪些支出资本化/费用化。高新认定

和政府项目申报前需突击整理辅助账，耗时 2 周以上，且常

被审计退回

AI 做什么:

- 自动从 U9C 项目成本模块采集各研发项目的材料、人工、制造费用等数据

- 基于会计准则 + 企业会计政策规则引擎，自动判断支出资本化/费用化分类

- 按高新认定要求生成研发费用辅助账：项目-费用类型-资本化/费用化-依据

- 自动计算研发费用占比、研发人员占比等高新认定核心指标

- 生成研发加计扣除备查资料包，对接税务申报要求

- 政府科技项目专项核算：按项目口径归集，输出专项审计所需报表

- 研发项目利润分析：评估每个项目的投入产出比，识别低效研发投资

数据依赖: U9C 项目成本模块、工时系统、高新认定政策库、企业会计政策文档

自动化等级: L2（AI 归集 + 分类建议，财务/研发总监审核确认）

预期价值: 高新认定准备从 2 周缩短至 3 天，研发费用归集准确率大幅提升，

资本化判断一致性达 95%+

##### 场景 FI8：存货跌价智能分析（2027年5月启动）

痛点: ECU 电子元器件（MCU/SoC/功率器件）迭代快、价格波动大，

呆滞风险高。财务年末才做一次手工跌价测试，覆盖不全。

芯片降价、OEM 项目取消等信号出现时，账面库存价值已失真

几个月。IATF 追溯要求还导致部分专用物料无法随意处置，

跌价计提判断复杂

AI 做什么:

- 自动采集 U9C 库存账龄、在途采购、BOM 用量等数据

- 对接芯片市场行情 API，获取核心器件价格趋势

- 结合 OEM 项目生命周期（APQP 状态、EOP 时间），识别呆滞库存

- 按准则要求执行 NRV（可变现净值）vs Cost 自动化测试

- 对库龄超期、芯片降价超阈值、项目终止未消耗物料自动预警

- 生成存货跌价准备计提建议表（分物料/分产品线），标注判断依据

- 支持 what-if 模拟：若某芯片价格再降 20%，跌价准备影响几何

数据依赖: U9C 库存模块、芯片市场价格 API、OEM 项目计划（PLM）、

历史呆滞物料处置记录

自动化等级: L2（AI 测算 + 预警，财务/供应链经理确认）

预期价值: 跌价测试从年末 1 次升级为月度实时监控，呆滞风险预警

提前 3 个月，库存账面价值准确性大幅提升

#### 2.1.5 销售/BD部

| 目标维度 | 基准现状 | 6个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户跟进覆盖率 | 依赖销售个人记忆，跟进遗漏率 >30% | 系统化跟进提醒，遗漏率 <15% | 全自动客户健康度管理，流失预警提前识别 |
| 客户拜访准备时间 | ~2天/次（人工收集客户背景） | ~0.5天（-75%，AI 简报） | 即时生成（AI 自动） |
| RFQ 响应准备时间（含 NRE 报价初排） | 3-5天 + NRE 评估 7天 | 2天以内（-60%） | 半天+AI辅助 |
| 客户技术支持文档 | 人工撰写 | AI 辅助 50% | AI 覆盖 80% |
| 竞品动态监控 | 人工收集 | 自动化周报 | 实时预警 |
| 销售预测准确率 | ~60%（经验判断） | >75% | >85% |

##### 场景 S1：客户跟进与销售日报自动化（2026年9月启动）

痛点: 销售跟进客户依赖个人记忆和 Excel 记录，

容易遗漏关键跟进节点；销售日报需手动汇总，耗时且不完整

AI 做什么:

- 自动记录客户沟通摘要（基于邮件/会议纪要/通话记录）

- 生成客户跟进提醒：该联系的客户、过期未跟进的商机

- 自动汇总日报：今日联系客户数、商机进展、下周行动计划

- 识别可能流失的客户信号（长时间未联系、负面反馈等）

- 输出客户健康度评分，指导销售资源分配

数据依赖: CRM 系统、邮件系统、会议记录、销售历史数据

自动化等级: L3（AI 全自动生成 + 主动提醒，销售经理确认）

预期价值: 销售跟进效率提升 40%，客户流失预警提前识别

##### 场景 S2：客户拜访与技术交流智能助手（2026年10月启动）

痛点: 客户拜访和技术交流后，跟进记录、行动项整理耗时，

多次拜访历史分散，难以形成客户全景视图

AI 做什么:

- 拜访前自动生成客户简报（历史合作、活跃商机、近期互动）

- 拜访后根据录音/笔记自动生成会议纪要和行动项

- 累积客户拜访知识库，形成客户全景视图

- 识别跨部门客户接触点（销售/技术/质量都在和同一客户联系）

- 建议下次拜访重点和准备材料

数据依赖: CRM 客户数据、邮件/会议记录、拜访历史、技术交流文档

自动化等级: L2（AI 生成准备材料+纪要，销售确认分发）

预期价值: 拜访准备时间减少 50%，客户信息不丢失，团队协作提升

##### 场景 S3：RFQ 响应加速（2026年11月启动）

痛点: RFQ（报价请求）响应准备需要 3-5 天，销售需手动整理技术方案、

BOM 成本、交期承诺等信息，跨部门协调耗时

AI 做什么:

- 自动解析客户 RFQ 文档，提取关键需求和技术参数

- 基于相似历史项目数据库，推荐技术方案和 BOM 基线

- 调用供应链数据，自动计算初步成本和交期估算

- 生成 RFQ 响应草稿（技术方案 + 商务条款 + 交付计划）

- 标注与历史报价的差异点和风险项

数据依赖: 历史 RFQ 数据库、BOM 表、供应商报价、ERP 成本数据

自动化等级: L2（AI 生成 RFQ 响应草稿，销售主管审核调整）

预期价值: RFQ 响应时间从 3-5 天缩短至 1 天以内，提升客户响应速度

##### 场景 S4：客户技术支持文档生成（2026年12月启动）

痛点: 客户技术支持文档（产品规格书、应用手册、PPAP 文件等）

需人工撰写，重复性高且不同客户格式要求各异

AI 做什么:

- 基于产品技术数据库，自动生成客户定制化技术文档

- 支持多格式输出（PDF/Word/网页），适配不同客户要求

- 自动检查文档完整性，对照客户要求清单逐项确认

- 版本管理和变更追踪，确保客户拿到的是最新版

- 生成中英文双语版本，减少翻译外包成本

数据依赖: 产品技术数据库、客户要求清单、历史交付文档库

自动化等级: L2（AI 生成初稿，技术销售工程师确认）

预期价值: 文档准备时间减少 50%，中英文版本同步更新

##### 场景 S5：竞品动态智能监控（2027年1月启动）

痛点: 竞品信息收集依赖人工浏览行业新闻和公众号，

信息零散、更新滞后，难以系统化分析

AI 做什么:

- 自动采集竞品公开信息（新品发布、融资动态、客户案例等）

- 定期生成竞品动态周报，按影响程度分级

- 对重大竞品动作（如新客户突破、价格调整）实时预警

- 竞品对比矩阵维护：产品线、客户群、定价策略、技术路线

- 支持对标分析：我司与竞品在同一客户项目的优劣势对比

数据依赖: 公开行业信息源、竞品官网、行业数据库、展会信息

自动化等级: L3（AI 全自动监控和分析，销售总监关注重大动态）

预期价值: 竞品监控从人工收集变为自动化，从周度回顾变为实时感知

##### 场景 S6：销售预测与商机管理（2027年2月启动）

痛点: 销售预测依赖销售经理经验判断，商机 pipeline 缺乏量化分析，

哪些项目会赢单、哪些可能丢单缺乏数据支撑

AI 做什么:

- 分析历史赢单/输单数据，识别赢单关键因子（客户类型、项目规模、价格区间等）

- 对当前 pipeline 中的商机逐项评分，预测赢单概率

- 识别 stalled 商机和流失风险，主动提醒销售跟进

- 预测未来季度销售额，按客户/产品线/区域分层

- 生成商机健康度仪表板，标注需 VP 介入的关键商机

数据依赖: CRM 商机数据、历史赢单/输单记录、客户互动日志

自动化等级: L2（AI 预测分析，销售总监确认决策）

预期价值: 销售预测准确率提升，商机流失从"事后复盘"变为"事前预警"

#### 2.1.6 运营/制造部

| 目标维度 | 基准现状 | 12个月目标 | 18个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备综合利用率（OEE） | ~65% | 提升至 75%（+15%） | 提升至 80%（+20%） |
| 停线待料事件 | 月均 5-8 次 | 减少至 ≤3 次/月（-60%） | 减少至 ≤1 次/月 |
| 物流异常发现时效 | 事后 2-3 天 | 实时感知（异常即时告警） | 自动分级处理，闭环率 >95% |
| 非计划停机 | 月均 3-5 次 | 减少至 ≤2 次/月（-50%） | 减少至 ≤1 次/月（预测性维护） |

##### 场景 O1：生产排程智能优化（2026年11-12月启动）

痛点: SMT 产线排程依赖计划员经验，不同产品切换频繁，

排程不合理导致设备利用率低、交付延迟

AI 做什么:

- 综合分析订单交期、物料到货计划、设备状态、人员排班等约束

- 生成最优排程方案，平衡设备利用率与交付准时率

- 对异常事件（设备故障、紧急插单）快速重排

- 模拟不同排程策略对交付和产能的影响

- 输出排程建议和执行看板，车间按计划执行

数据依赖: MES 生产数据、设备状态、订单交期、物料库存

自动化等级: L2（AI 生成排程方案，计划员审核调整）

预期价值: 设备利用率提升 15-20%，交付准时率提升

##### 场景 O2：物料齐套预警（2026年10-11月启动）

痛点: SMT 生产前发现缺料导致产线停线等待，

物料齐套检查依赖计划员人工逐项核对 BOM 与库存

AI 做什么:

- 自动拆解生产计划的 BOM 需求，与当前库存和在途物料匹配

- 提前 N 天（可配置）预警缺料风险和预计到料时间

- 对缺料物料自动推荐替代方案（已有认证的替代料）

- 与采购系统联动，欠料自动触发紧急采购提醒

- 输出齐套率仪表板，实时显示每张工单的物料就绪状态

数据依赖: MES 生产计划、ERP 库存、BOM 表、在途采购单

自动化等级: L2（AI 预警 + 替代建议，计划员确认处理）

预期价值: 停线待料事件减少 60%，产线连续性大幅提升

##### 场景 O3：物流异常检测与追踪（2026年11月-2027年1月启动）

痛点: 委外加工和来料物流环节多，运输异常（延误、破损、丢件）

依赖人工追踪，发现滞后往往错过最佳处理时机

AI 做什么:

- 实时追踪来料和委外加工物流状态（对接物流 API）

- 建立物流时效基线模型，自动检测异常延迟

- 对异常自动分级（轻微延迟/严重延误/丢件破损）并触发对应处理流程

- 分析物流商绩效，识别经常出问题的线路和环节

- 生成物流异常统计报告，推动持续改善

数据依赖: 物流跟踪 API、委外加工商排程数据、ERP 收货记录

自动化等级: L3（AI 全自动监控，异常触发处理流程）

预期价值: 物流异常发现时间从"事后 2-3 天"变为"实时感知"

##### 场景 O4：设备预测性维护（2026年12月-2027年2月启动）

痛点: ECU 测试设备（老化炉、功能测试台架等）突发故障导致产线停线，

被动维修成本高，备件管理缺乏依据

AI 做什么:

- 采集设备运行参数（温度、电压、振动、运行时长等）

- 建立设备健康度模型，预测剩余使用寿命和潜在故障模式

- 提前 N 天发出维护预警，建议维护时间和备件需求

- 对异常参数实时报警，区分误报和真实故障

- 输出设备 OEE（综合设备效率）分析报告，识别改善机会

数据依赖: 设备传感器数据、MES 设备状态、维护历史记录、备件库存

自动化等级: L2（AI 预测预警，维护工程师确认执行）

预期价值: 非计划停机减少 40%，设备维护从"被动响应"变为"预测性维护"

### 2.2 公司级 AI 成熟度目标

参考 AI 成熟度模型（类比 CMMI），制定三阶段目标：

## 3、行业专项：ECU 公司 AI 应用地图

这是卓品智能 AI 转型的差异化核心。

### 🚀 加速启动总览：六部门并行时间线（2026年7月 → 2027年6月）

启动策略：采购先行（7-8月基建）→ 财务/销售/运营低难度场景同步跟进（9月）→ 工程研发/质量启动（10月）→ 11月起六部门全面并行。

★ SC2 依赖 U9C ERP MCP 接口，7月1日必须提交 IT 申请，接口就绪后 9月试点，10月稳定。
⚠️ O4 设备预测性维护依赖 IoT 传感器硬件，10月前完成设备盘点；如需采购则顺延至 2027年1-2月。
SC8（交期承诺）调至 2027年2月，SC6 2026年12月上线后有2个月稳定数据，SC7 2027年1月上线后1个月，可作为可靠输入。

7-8月：采购筑基期。SC1 上线，完成 AI 基础设施（向量数据库/审计日志）、U9C MCP 接口申请、ISO 26262 专题启动三项前置工作。

9月：SC3 + 三部门并行。财务（FI1 仓库对账）、销售（S1 日报自动化）、运营（O2 物料齐套预警）启动。

10月：SC4 + 六部门全面入轨。工程研发（R1）、质量（Q1）启动，六部门全部有数字员工在运行。

11-12月：SC5/SC6，各部门每月稳步推进 1-2 个场景，不再堆叠。

2027年1-3月：SC7/SC8/SC9 完成，采购部 9 个场景全部上线，跨部门 Agent 协同正式启动。

## 4、企业 AI 技术架构蓝图

### 4.1 整体架构

### 4.2 关键技术决策

| 决策点 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 模型选型 | Anthropic Claude API（Sonnet 主力） | 数据不出境风险可控，企业级SLA |
| 部署模式 | SaaS API + 本地向量数据库 | 核心数据留内网，AI 能力用云端 |
| 知识库方案 | 向量数据库（如 Chroma/Weaviate）+ 分客户隔离 | 满足 OEM 数据隔离要求 |
| 工具编排 | MCP（Anthropic 标准） | 与现有技术栈一致 |
| 审计存储 | ClickHouse（append-only）+ 3年保留 | 满足 IATF 追溯要求 |

### 4.3 OEM 客户数据隔离架构

## 5、18个月完整工作路线图

### 第一阶段：加速并行（2026年7-12月）— 六部门齐头并进

设计思路：利用第 1-2 个月打好数据基建后，从第 3 个月起让财务、销售、运营的"低难度快见效"场景同步启动，第 4 个月工程研发和质量也加入，实现"采购先行 + 多部门并行"的加速模式。

参见 从采购部启动，调整后的核心里程碑：

★ SC2 依赖 U9C ERP MCP 接口，7月1日必须提交 IT 申请；9月试点，10月稳定上线。
★★ SC8（交期承诺）调至 2027年2月：SC6（12月上线）有2个月数据，SC7（1月上线）有1个月数据，输入可靠。
⚠️ O4 设备预测性维护依赖 IoT 传感器，10月前完成设备盘点；如需采购硬件则顺延。

12月关键交付物（2026年度半年度总结）：

[ ] 《2026 上半年 AI 转型成果报告》（面向 VP 和管理层）

六部门数字员工部署总数（目标：15-18 个场景上线或试点中）

累计节省工时 / 成本对比

典型案例（成功 + 失败）

用户满意度汇总

下半年 roadmap 调整建议

[ ] 《AI 治理半年度审查报告》（面向合规和审计）

[ ] ECU 行业专属 AI 应用场景评估报告（验证行业场景假设）

[ ] 工程研发部 AI 试点总结与扩展建议（基于 R1-R5 实际数据）

[ ] 跨部门 Agent 协同设计初稿（为2027年1-3月联动试点做准备）

### 第二阶段：深化扩展（2027年1-6月）— 六部门深化 + Agent 协同

2027年1-6月重点从"部门启动"转向"跨部门联动"和"深度能力建设"。

#### 1-3月重点：跨部门 Agent 协同（提前至2027年1月启动）

因第一阶段所有六部门已开始运行数字员工，跨部门联动从2027年1月即可启动：

1月关键任务：

[ ] SC8 客户订单交期智能承诺正式启动（SC6/SC7已稳定运行3个月，数据就绪）

[ ] 跨部门 Agent 协同架构设计（MCP 跨部门权限和数据流）

[ ] 供应链-质量联动场景开发（供应商风险 → FMEA 复核）

[ ] 研发-供应链联动场景开发（新芯片选型 → 供货风险评估）

[ ] 采购部 SC6 芯片预警系统全量上线

[ ] 财务部 FI2 月结加速稳定运行

[ ] 质量部 Q6 立项审核门禁标准化运行，积累首批审核案例库

[ ] 质量部 Q1 客诉分流全量上线，与 Q2 8D 报告形成联动

2月关键任务：

[ ] 跨部门 Agent 联动灰度试点（3 个联动场景）

[ ] 工程研发 R3 代码审查助手全量上线

[ ] 质量部 Q3 FMEA 助手正式上线

[ ] 质量部 Q4 PPAP 审核助手启动开发（Q1 客诉分流已稳定运行）

[ ] 运营部 O1 排程优化 + O3 物流追踪试点运行

[ ] 第一次跨部门 AI 运营 Review（月度）

3月关键任务：

[ ] 跨部门 Agent 联动全量推开

[ ] 工程研发 R2 AUTOSAR 配置助手试点

[ ] 销售部 S2 拜访助手全量运行

[ ] AI CoE（卓越中心）组建方案设计

1-3月跨部门 Agent 协同场景：

#### 4-6月重点：AI CoE 建设 + 全面成熟

4月关键任务：

[ ] AI CoE 试运行（AIOps 团队升级，增加 1-2 名 AI 工程师编制）

[ ] 工程研发 R4 测试用例 + R5 技术文档上线

[ ] 财务 FI3 费用报销智能审核上线

[ ] 运营 O4 设备预测性维护试点

[ ] ISO 26262 AI 安全使用规范正式发布

[ ] 质量部 Q6 PPAP 审核助手全量上线，对接主要 OEM 客户 PPAP 要求

5月关键任务：

[ ] AI CoE 正式成立，各部门 AI Champion 到位

[ ] 所有数字员工运行稳定性达 95%+（SLA 达标）

[ ] 财务部 FI7 研发费用归集 + FI8 存货跌价分析上线

[ ] IATF 审核准备助手（Q3）全量上线

[ ] 质量部 Q5 客诉分流 + Q6 PPAP 审核稳定运行，覆盖全部客诉和 PPAP 流程

[ ] 高阶场景自动化升级（L2→L3 迁移评估）

6月交付物：2026年度总结 + 次年规划

[ ] 《2026 年度 AI 转型成果报告》（面向董事会）

全公司数字员工数量 & 覆盖部门（目标：25-29 个场景全覆盖）

累计节省工时 & ROI 数据

研发效率提升指标（对标三年愿景）

行业地位分析（我们在同行中处于什么位置）

[ ] 《2027 年度 AI 战略规划》（面向管理层）

基于 AI CoE 的第二阶段战略

对外赋能可能性评估

### 第三阶段：规模化与智能化（2027年7-12月）— 战略展望

#### 战略重心转移：从"效率工具"到"核心能力"

#### 2027年7-12月重点方向

1. AI 卓越中心（AI CoE）成熟运营

AI CoE 已在2027年4-5月建立，此阶段聚焦运营成熟度

推动 AI Champion 网络常态化运行

建立行业知识壁垒：AUTOSAR/MISRA 领域知识库深度积累

探索与高校/研究机构合作，建立行业 AI 人才管道

2. AI 原生产品能力（对外赋能）

在新 ECU 产品的 APQP 流程中嵌入 AI（AI-Assisted APQP）

AI 辅助车规级软件 ASPICE 流程管理

探索将 AI 能力作为对外服务（对 OEM 客户的增值服务，如智能 PPAP 追踪、供应商共享视图）

3. 企业知识图谱成熟

建成覆盖产品线、供应商、客户、质量案例的企业知识图谱

实现"新人提问 → AI 给出有完整上下文的专家级回答"

知识图谱成为公司核心智力资产

4. 预测性运营深化

生产排程 AI 优化（O1 从 L2 升级至 L3 全自动排程）

设备预测性维护（O4 从试点到全面覆盖所有关键设备）

财务现金流 AI 预测模型（FI6 从2027年4月试点到全线准确率 >90%）

供应链全链路 AI 预测（芯片预警 + 订单预测 + 库存优化三位一体）

## 6、人才建设计划

### 6.1 AI 能力建设路径

### 6.2 AI 使用率 KPI（避免"形式主义"）

| 角色 | KPI 指标 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 部门负责人 | 所在部门 AI 数字员工上线数/季度 | 季度述职 |
| AI Champion | 主导完成 ≥1 个数字员工场景落地/季 | 项目复盘 |
| 普通员工 | AI 工具使用频次（周 ≥3 次） | 轻度记录，非强制考核 |
| AIOps 工程师 | 数字员工可用率 ≥95% | 技术指标 |

⚠️ KPI 设计红线：不要用"AI 节省工时"直接与薪资挂钩，会引发员工隐瞒效率提升。应将 AI 使用和部门整体绩效目标挂钩（如"采购部整体供应商风险识别率"）。

## 7、投资预算全景

### 7.1 18 个月投资总览（估算）

| 类别 | 2026年7-12月 | 2027年1-6月 | 2027年7-12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API 成本（Anthropic） | ¥8-18 万 | ¥20-40 万 | ¥30-60 万 | ¥58-118 万 |
| 工程人力（AIOps 内部 + 外部顾问） | ¥15-25 万 | ¥20-30 万 | ¥15-25 万 | ¥50-80 万 |
| 基础设施（向量数据库/日志系统/安全） | ¥5-10 万 | ¥3-5 万 | ¥2-3 万 | ¥10-18 万 |
| 培训成本（内部培训 + 外部学习） | ¥3-5 万 | ¥5-8 万 | ¥3-5 万 | ¥11-18 万 |
| 合计 | ¥31-58 万 | ¥48-83 万 | ¥50-93 万 | ¥129-234 万 |

### 7.2 预期 ROI

| 价值来源 | 年化收益估算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购/供应链效率提升 | ¥80-150 万/年 | 节省人力 + 减少供应商风险损失 |
| 研发效率提升 | ¥150-300 万/年 | NRE 周期缩短，更快响应OEM |
| 质量成本降低 | ¥50-100 万/年 | 客诉处理加速，审核成本降低 |
| 财务/销售效率 | ¥30-60 万/年 | 月结加速，报价响应提升 |
| 合计年化收益 | ¥310-610 万/年 |  |

简化 ROI：18 个月总投入约 ¥130-235 万，若年化收益 ¥300-600 万，则回报周期约 6-9 个月（保守估算），之后持续正收益。

注：加速启动多部门并行使得 2026年7-12月 API 成本相应增加，但 ROI 周期不变——更早全部门覆盖意味着更早实现跨部门收益。

## 8、VP 的决策优先级清单

### 近期（未来 30 天）必须决策的事项

[ ] ⚡ AIOps 团队组建：最少 2 人到位，7月前。1人专注开发，1人专注运维与部门对接。10月六部门全面铺开前需扩展至3人。单人支撑6部门20+场景在工程上不可行。

[ ] ⚡ U9C ERP MCP 接口申请：7月1日提交 IT。SC2（8月开发）和 FI1（9月开发）均依赖此接口，IT 走审批+开发+测试至少 6-8 周，不立即申请 SC2/FI1 必然延期。

[ ] ⚡ ISO 26262 AI 安全使用规范专题启动：7月启动，9月出草案。R1 工程研发场景 10月启动，合规规范必须先于场景上线，不能等到10月才开始讨论。

[ ] OEM 客户数据隔离技术方案：8月出具体方案，9月 IT 完成部署，作为 R1 启动前置条件。这是法律合规问题，不是技术问题。

[ ] 设立 AI 治理委员会：IT 负责人 + 法务代表 + 业务部门负责人，季度例会

[ ] 确定工程研发部 AI 转型启动时机：建议10月启动，充分利用7-9月采购部基建经验

### 中期（2026年9-12月）战略决策

[ ] 外部 API 供应商选型：SC6（芯片预警）、O3（物流追踪）、FI8（存货跌价）各依赖外部 API，8月完成调研选型，9月签合同。

[ ] O4 设备 IoT 传感器盘点：10月前核查设备是否已有传感器；如需采购，纳入 2027 年预算并顺延上线时间。

[ ] AI CoE 建立时机：建议2027年4-6月，当各部门 AI Champion 已成熟

[ ] 是否引入外部 AI 咨询伙伴：适合在2026年11-12月评估，外部视角有助于发现盲区

### 长期（2027年6-12月）战略方向

[ ] AI 能力是否对外赋能 OEM 客户：如智能 PPAP 追踪、供应商共享视图

[ ] 是否建立行业专属小模型（Fine-tuning）：AUTOSAR/MISRA 领域知识

[ ] AI 转型成果的外部传播：行业会议发言、白皮书发布，建立行业影响力

## 9、配套文件体系

当前 企业AI转型/ 目录结构（截至 2026-06）：

企业AI转型/

├── 0-学习与工具/

│   ├── 卓品智能AI转型实施计划（最新版）.md

│   ├── 规划审查报告-问题与建议.md

│   ├── Claude_Code自学路径与转型技术方案.md

│   ├── Hermes_SuperPowers_协作架构.md

│   ├── U9C-ERP-MCP接口申请.md / .docx

│   └── house-word-style/                    Word 默认式样转换器

│

├── 1-转型规划/

│   ├── 卓品智能AI转型全景规划.md             ← 本文件（总纲）

│   └── Phase1-基础设施与智能体架构设计.md

│

├── 2-试点项目/

│   └── 从采购部启动.md

│

├── 3-治理与合规/

│   ├── 企业AI治理清单.md

│   ├── ECU行业AI安全使用规范.md             ← 待创建（ISO 26262）

│   ├── OEM客户数据隔离技术规范.md           ← 待创建

│   └── AI错误处理与回滚SOP.md               ← 待创建

│

├── 4-数字员工/

│   ├── 管理模板.md

│   ├── 档案/                                数字员工档案（DE-2026-001 …）

│   ├── 采购部/SC1-供应商风险初筛/           [已完成] 待真实数据上线

│   └── 失败案例库.md                        ← 待创建

│

├── 5-平台底座/

│   ├── zhuopin_platform/                    共享包（审计/OEM隔离/工具/Agent）

│   └── 平台底座架构设计（AIOps讨论稿）.md

│

└── 6-人才与组织/

├── AIOps工程师（第2名）岗位说明书.md

├── AIOps招聘-面试打分卡与转岗动员话术.md

└── AIOps面试打分卡.xlsx

## 附录：配套参考文档