IT部#13 · 统一门户企微 OAuth 最后一步 —— 网关 `.env` 三行未落位

# IT部#13 · 统一门户企微 OAuth 最后一步 —— 网关 .env 三行未落位

陈承：

本信要你做 1 件事 ＋ 确认 1 件事，都不超过十分钟。

## 一、先说你已经交付的

9 月 9 日 IT部#12 的三件你全部作答、且都是「可行」。更早在 8 月 12 日，你把统一门户要的四项企微自建应用凭据交齐了——CorpID、AgentID、Secret、可见范围。那一步是整个门户单点登录的外部前置，卡了很久，是你解开的。

## 二、但这套凭据从未进到网关里

我方这两天做了一次完整核实，结论是：代码侧和网络侧都已就绪，唯一卡点就是三行配置没写到网关读的那个文件里。

逐条实测证据：

| 查什么 | 实测结果 |
| --- | --- |
| 回调域名是否通 | aiportal.equalitytec.com:8443 公网可达且直达网关——/api/ping 返 200「统一门户网关」JSON，/ 返 302 登录页 |
| 企微接口是否通 | gettoken／authorize 端点均可达（用哑凭据探测得 errcode 40013，说明链路通、只是凭据不对） |
| 门户 SSO 入口 | /portal/_sso/oauth/start 返 404「企微 OAuth 未配置」，登录页上只剩一个 mock 链接 |
| 网关读哪个文件 | deploy-server.ps1 第 60 行写死只读 `C:\portal-gateway\.env`，且键名必须是 WECOM_GATEWAY_CORP_ID／WECOM_GATEWAY_AGENT_ID／WECOM_GATEWAY_SECRET |
| 凭据现在在哪 | 在 .51 的 `C:\apps\zhuopin-recruit-agent\.env`（招聘 agent 的配置文件）里 |

⇒ 凭据到了，但进的是隔壁那个应用的配置文件。 网关从头到尾没读到过它们，所以一直报「未配置」。这不是谁做错了什么，是两个文件长得太像、当时没人比对过键名。

## 三、请你办的这一件（做什么／怎么做／什么时候交）

做什么：在 .51 上把三行写进 C:\portal-gateway\.env，然后重启 8090 网关。

WECOM_GATEWAY_CORP_ID=<CorpID>

WECOM_GATEWAY_AGENT_ID=<AgentID>

WECOM_GATEWAY_SECRET=<Secret>

怎么做：三个值你 8 月 12 日已经写过一次，就在同机的 C:\apps\zhuopin-recruit-agent\.env 里，直接取过来改键名即可，不必再去企微后台翻。

🔴 三个值请不要回给我方：不要写进回件、不要发在企微聊天里、不要贴进任何文档。你在 .51 上直接落位就行——这是本项目对口令类信息的一贯红线，也是当初把这件事交给你而不是交给我方的原因。

什么时候交：2026-09-19（周五）前回一句「已写入并重启」加上时间点即可，不需要写任何文档，也不需要附截图。

## 四、要你确认的这一件

.51 招聘 agent .env 里那套凭据，是不是当初专门为「卓品 AI 门户」新建的那个自建应用的？

是 —— 那按上面直接改键名落位就行。

不是（那套其实是招聘 agent 自己的应用）—— 请回一句，我方不要你临时凑合：写进网关只会以 errcode 40013 之类的方式失败，届时得另新建一个应用，那一步仍然只有企微管理员做得了。

这一条问在前面，是为了避免你落位完才发现白跑一趟。

## 五、你落位之后，我方接着做什么（不用你管）

⑴ 可见范围内找一位真人从企微打开门户，实际走一遍 S2–S4 登录链路；⑵ 顺带验一件我方已经预判到的下一个卡点——网关 webapp.py 没有装 ProxyFix，要看 request.url_root 经 nginx 之后是否被正确拼成 https://aiportal.equalitytec.com:8443，不对就由我方改代码，不再麻烦你。

## 六、你名下的资产

统一门户的单点登录能不能做成，外部前置只有一处，就是这套企微自建应用凭据——它是你 8 月 12 日交的。这一件落位之后，门户 SSO 就从「卡在外部」变成「我方自己的活」。你在 IT部#1／#3／#8／#12 上的接口修复、安全两项收口与三件可行性判定，也都在项目台账里署着你的名字。

有问题随时找我。

OPVP Shao Peishen

2026-09-13