卓品智能科技

唐燕萍，你好

# 唐燕萍，你好

先谢一句：你 07-21 一口气把三件事都给齐了——8 组真实应付单样本直接给了单号、OCR 选型定了腾讯云、还帮我们把批量查询参数跟 IT 敲实了。这三样正好是挡在 FI2 真实验证前面的最后几道门，你一回，门就全开了，FI2 因此能实打实地往前赶。下面把落地情况回你一遍，另外说一件"以后更省事"的安排。

## 一、你的三项答复，已全部收到并落地（告知，无需你再动）

8 组真实样本已收：AP-2026070036 / AP-2026070035 / AP-2026060004 / AP-2026040083 / AP-2026060073 / AP-2025120181 / AP-2026070071 / AP-2026050057——覆盖到了外币三家和有暂估价的场景，第一轮跑通足够了。你直接圈单号、省了整理文档的功夫，正是我们想要的方式。

OCR 选型已入账：腾讯云-票据单据识别-通用票据识别（高级版）——这是发票能否自动直读的关键，选型一定，财务侧的数据准备就没有卡点了。接下来我们会拿真实发票样本按 ≥99% 的底线实测一轮（测试方案出来会给你过目批注覆盖面和准确率算法）。

批量查询参数已确认：你跟 IT 敲的"按期间批量拉单"已经补上了（按立账日期拉、可按余额过滤）——这条直接让下面第三件"以后更省事"的安排成为可能。

## 二、FI2 真实验证，争取从 8 月下旬提前到 8 月上旬

上封信我说过"等这周的数据整备摸完实测点，再给你一个准数"——现在摸完了：引擎（三单匹配 v3）早已建好、测试全绿，端点、批量拉数、你给的样本也都到位。所以我们决定全力抢：把 FI2 的真实验证从原排的 8 月下旬，往前提到争取 8 月上旬跑通第一轮。

对你的影响：几乎没有——样本你已经给了，这一轮主要是我们这边把真实单据过一遍引擎、核对匹配结果。

可能还找你一件小事：万一某几张样本单在系统里没挂发票附件、或某类场景想再补一两组，我们会用"AI 起草清单、你过目"的老办法跟你要，量很小。

说明：FI2 这个场景本身的正式启用时间没变（还是 9 月）；这里提前的是"拿真实单据验证一轮"这个准备动作，等于把 9 月启动的底子提前打牢。

## 三、以后更省事：样本我们自己拉，你只需复核

有了第①条里 IT 补的"按期间批量拉单"，以后要扩大验证范围，不用再麻烦你一张张圈单号了：

我方做什么：按期间（比如某供应商某几个月）把真实应付单自己批量拉出来，起草成样本清单；发票也优先我们从 U9C 应付单附件里自取（附件下载口就是 OCR 的入口）。

你只需做什么：在我们拉好的清单上过目复核一下有没有代表性/有没有拉漏；只有当某些单在系统里确实没挂发票附件时，才需要你补一下那几张的扫描件。

一句话：从"你来圈样本、你来发扫描件"简化成"我们拉、你复核"，把你从取数里解放出来，你的精力留在真正需要判断的规则口径上。

## 你名下的知识资产

FI2 三单匹配、FI3 付款校验两份规则就绪清单都以你确认的口径定稿，是这两个场景的权威规则底稿，落地署你的名；这次你补的应付会计流程细化、OCR 选型判断也一并记进你的贡献台账。后面新人接手照着走就行。

随信附《部门 AI 专员协同一页纸》财务域节（你本月任务基准，一页看全）。样本核对、时间安排上有任何不方便，回我一句就行。

—— Paul