陈工，先说一句：那份「附件」是我们没发出去，不是你漏看了

# 陈工，先说一句：那份「附件」是我们没发出去，不是你漏看了

你 9 月 1 日的回件里写「我这边未收到「附件 §三 五条验收口径提案」，请单独发我确认」。

我们查过了，是我方的问题：上一封信（8/28）正文里两处写了「见附件」，但那封信从头到尾就没有附件——我方起草时把自己手边的内部评估底稿当成了你手上有的材料。你没收到，是因为它根本没发出去。信里还让你勾「☐ 五条验收口径认可」，等于请你确认一份你看不到的东西。这是我们的疏漏，已在内部记录并加了一条起草期自检来堵它。

这封信只做一件事：把那两块内容原样补给你。不含任何新增要求。

## 📋 本信要你做的事

| # | 事项 | 你要做什么 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五条语义判定验收口径（V1–V5） | 逐条三选一，不认可或要改的写一句 | 10 分钟 |
| 2 | M18 那 4 条具体是哪几条 | 只是知会，不用回（你 9/1 已说「由你们按清单落改，我不再逐条审」） | 0 |

🔴 五条全部属判据类，不设超时默认生效——你不答我们就不上线自动判定，不会替你默认。

## 一、五条验收口径（我方提案，请你逐条裁）

这一节要回答的问题是：语义判定「实现了」这句话，凭什么算数？下面五条是我方提案的验收门槛。其中四条不是新发明，是本项目已经在用的现成门槛，出处逐条写在最后一列。

### V1｜验收集：每条语义规则 ≥5 正例 ＋ ≥5 反例

具体门槛：每条语义规则须有 ≥5 份正例 ＋ ≥5 份反例（同一份 8D 可同时为多条规则供样）。🔴 红线相关的那几条必须单独凑够反例——即真正该被否决的坏报告。

依据：这正是你已承诺、并在 9/1 定下 2026-09-11 前交 10 份（坏报告 7 ＋ 合格 3） 的那批样本的用途。反例比正例稀缺，你特意答应挑被退回过的坏报告，正好对上这一条。

☐ 认可　☐ 不认可（写一句为什么）：＿＿＿＿　☐ 改判（改成什么）：＿＿＿＿

### V2｜一致率门槛：与人工判定一致率 ≥ 80%

具体门槛：语义类规则与人工判定一致率 ≥ 80% 方可上线自动判定；红线类语义规则另加：假阳率 ≤ 2%，达不到即按 P1 一律转人工。

依据：QD-B（8D 客诉场景）立项 design D10 原文「B 类 ≥80% 人工一致率（MVP）」——本项目已在用的门槛，不新发明。假阳率那一条是按你已认可的 P1「宁可漏报不可误报」加的。

☐ 认可　☐ 不认可（写一句为什么）：＿＿＿＿　☐ 改判（改成什么）：＿＿＿＿

### V3｜可复现性：同一份报告两次评审必须同分

具体门槛：固定模型版本 ＋ temperature=0 ＋ prompt 版本号，三者随每次判定一并写入审计记录。同一份报告两次评审必须同分；不同分即判缺陷。

依据：本项目合规红线——所有 AI 决策写平台审计（只追加、3 年留存），IATF 16949 可追溯要求。

☐ 认可　☐ 不认可（写一句为什么）：＿＿＿＿　☐ 改判（改成什么）：＿＿＿＿

### V4｜置信度与兜底：低置信一律转人工，不猜

具体门槛：二级置信（高／低），低置信一律转人工，不猜。

依据：QD-B design D6 现成范式，代码里的函数签名已按此设计，换实现即可、调用方不用改。这一条与你已认可的 P2（抽取未命中一律转人工核）是同一套逻辑的两端。

☐ 认可　☐ 不认可（写一句为什么）：＿＿＿＿　☐ 改判（改成什么）：＿＿＿＿

### V5｜漂移闸：换模型或改 prompt 必须跑全量回归

具体门槛：语义 prompt 或模型版本任一变更 ⇒ 必须跑黄金基准全量回归；总分发生位移须走签认闸（写变更说明 → 签认 → 才改基准值）。

依据：QD-B 在 2026-08-25 已完整跑通过一次（某评审项 98.80 → 100.00，用两个真实代码版本对跑取证，不是改常量糊过去）。

☐ 认可　☐ 不认可（写一句为什么）：＿＿＿＿　☐ 改判（改成什么）：＿＿＿＿

### 🔴 一件必须一起说的：样本量目前不够，这是我方的诚实减分项

按 V1 算，24 条语义规则 × （≥5 正 ＋ ≥5 反）＝ 240 个样本位。你要给的 10 份报告远远不够——一份 8D 可以同时为多条规则供样，但不可能覆盖到 240 位。

⇒ 我方的处理是分批验收：先用这 10 份把红线相关的那几条验掉（它们后果最重、也是你特意挑了 7 份坏报告的原因），其余语义规则先按 P1／P2 全部转人工，等样本攒够再逐批放开。不会因为样本不够就把标准降下来。

☐ 分批验收这个安排我认可　☐ 有意见（写一句）：＿＿＿＿

## 二、M18 那 4 条是哪几条（知会，不用回）

你 9/1 答「认可，按建议改判定方式……具体哪 4 条由你们按附件清单落改，我不再逐条审」。清单在这里，你不用回复，只是让你知道我方动了哪几条：

前三条方向一致——你标的是语义类，但你自己写的判定逻辑里给的全是可枚举关键词，用关键词就够，可省 3 次 LLM 调用、结果还可复现：

| 规则 | 你标的 | 改为 | 理由（引你自己写的判定逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| D7-M3 培训与宣贯（2 分） | LLM 语义 | 关键词 | 原文即「检查是否描述『培训』『宣贯』『教育』『考核』等…」 |
| D2-R3 故障码／CAN log／测试数据（1 分） | 关键词＋语义 | 关键词 | 原文即「检查『故障码』『DTC』『CAN log』『示波器』『波形』『log 文件』等关键词」 |
| D6-R1 回归测试（4 分） | 关键词＋语义 | 关键词 | 原文即「检查『回归测试』『Regression Test』『全量测试』『自动化测试』及测试结果」 |

第四条方向相反，但更值钱：

| 规则 | 你标的 | 改为 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红线③ D2 问题描述无任何客观数据 | 规则引擎＋语义 | 纯规则引擎 | 判定逻辑是「完全无数字、无检测数据、无批次信息、无量化指标」——全是「完全没有」型判断，正则可以确定性地判 |

🔑 第四条为什么值钱：这是 6 条红线里唯一一条能完全脱离 AI 判断的。改了它，靠语义判断的红线从 4 条降到 3 条——一票否决这件事上，AI 的参与面又小了一块，与你已认可的 P1 同向。

## 三、交件与时点

五条验收口径：不卡时间，方便时回即可。🔴 全部属判据类，不设超时默认生效；你不答，语义类自动判定就不上线。

10 份历史 8D 样本：按你 9/1 定的 2026-09-11 前，我方不再另催。

质量部 · 陈忱　收

Cowork 业务总线 · 2026-09-02