卓品智能科技

质量部 AI 赋能场景 · Q2 改写技术回应与 8D 评审规则库判例批改表

# 质量部 AI 赋能场景 · Q2 改写技术回应与 8D 评审规则库判例批改表

（质量部跟进信第 9 封）

陈忱，你好：

收到你 8/21 发来的《质量部AI赋能场景_20260820》和说明。先说一句：这是我们收到的第一份由部门内部集体讨论后整份改写的场景清单——比逐条批注有用得多，因为它把"我们该做什么"和"你们实际需要什么"之间的差距一次性摆出来了。Q6 立项门禁你注"已完成"，这一条我们认知一致。

你写的是"请参考是否可行"，所以这封信是技术回应，不是收到确认。下面分四段。

## 一、Q2 的改写我方接受，并且要指出一件你可能还不知道的事

### 1.1 你把 Q2 从「起草」改成了「判定」，这是一次方向性改变，我方接受

原来的 Q2 是「8D 报告智能起草」——输入客诉信息、输出 D1-D8 初稿，服务的是写报告的人。

你改写后的 Q2 是「8D 报告 AI 自动判定」——输入已经写好的 8D、输出评审结论，服务的是审报告的人。

输入、输出、受益人三样全换了。 我方判断你这个方向更对：质量部实际处在收件与判合格的位置，供应商和内部团队交上来的 8D 质量参差不齐，那才是你们真正每天在扛的成本。原来那个版本把受益人定错了。

⇒ 我方接受，Q2 编号不变，仍为质量域旗舰①、仍按 2026-10 启动。这一点不需要你回。

### 1.2 🔴 你提醒的「我司 8D 报告多为 PPT 格式」——这条我们 6 周前已经做完了

这是本信最想让你知道的一条。你在实施步骤里特意写了「须在脚本编写时明确该信息」，提醒得对。而实际情况是：

2026-07-04 那次校准，输入的 7 份黄金样本本身就是 `.ppt`／`.pptx`（例如第一份是《大燕冲压件开裂8D-5.20.ppt》），解析器当天就为此加了 pptx 支持；

我们代码依赖清单里那行 python-pptx 后面写的注释原话就是 "8D 原始报告为 .pptx"；

所以 你 7/22 在《8D可信度地图-终档确认》里逐字段拍板的那份档位表，是建立在真实 PPT 样本上的，不是在 Word 样本上做完再去猜 PPT。

⇒ 结论：不需要为 PPT 格式重做解析器，也不需要你们改用 Word 交 8D。 你们怎么写就怎么交。

### 1.3 已经建好的那部分，比你可能预期的多

我们 7 月做的那个「8D 预填脚本」（就是 7/22 你定档那份），跟你新写的 Q2 是同一个输入、不同的输出——它读 8D 报告、抽成 12 个结构化字段；你的新 Q2 是读 8D 报告、给出评审结论。抽取那一段可以直接接着用，评审规则架在它上面就行。

对着你新 Q2 里列的七项评审内容，我方核了一遍现有能力：

| 你写的评审内容 | 现有情况 |
| --- | --- |
| D2 5W2H 规范性检查 | ✅ 基本现成——你 7/22 定的档位说明里写的是「按 5W2H 结构化重排（who/what/where/when/why/how/how many）」，七个要素已经拆开了，"哪个要素是空的"是顺带就能出的结果 |
| D4 5Why 根因深度评估 | ✅ 基本现成——同一份档位说明写的是「沿 5Why 链抽取，并分别锁定根本发生原因／根本流出原因」，链条已经抽出来了，"追了几层""是不是只停在操作层"可以在上面判 |
| 历史案例入库与相似度匹配 | ✅ 这就是现有脚本的本职（产出 8D 历史库录入表） |
| D5/D6 措施-根因匹配度 | ⚠️ 两侧内容都抽出来了，但"匹配度"本身是新逻辑，要靠规则库定义什么叫"对应" |
| 章节与附件完整性 | ⚠️ 章节能做（缺哪个 D 段是现成的）；附件不能——见下面判例 1 |
| 措施可验证性评估 | ❌ 现有 12 字段里没有这一维，要新建 |
| 百分制评分 + A/B/C/D 分级 | ❌ 要新建。但立项门禁（QD-B）那套现成的可以整套搬——82 条规则表 + 扣分权重 + 顶部总分 + 红黄高亮 + 只看问题项筛选 + Excel 三 sheet，你已经用了两个月的那个界面，8D 这边不用从零设计 |

⇒ 七项里三项基本现成、两项半成品、两项要新建，而要新建的那两项有现成范式。

### 1.4 ⚠️ 三条不能只报喜的，一并说清

现有脚本的实测总命中率是 37.9%，低于我们自己设的 60% 门槛。 你 7/22 定的那 5 个"🟢 高可信"是按优化后的新逻辑定的档（比如案例 ID 改为按 D2 的 WHEN 自动生成），那些新规则目前还没实现。所以准确说法是"档位已经定了、按新口径重做提取还没做"，不是"已经有 5 个字段能用了"。

`关联FMEA条目` 那个 100% 是假的，这一点你 7/22 自己就指出来了——7 份原文都没有 FMEA 号，属于"空对空"，你已把它从 🟢 降到 🔴 需人工。这条直接影响你新 Q2 的完整性检查，见判例 1。

Q4 PPAP 你这次收敛为三项校验，我方原样接受、本信不问你任何 Q4 的问题。 那个场景排在 2027-04，前置最早 2027-02 开工，现在讨论细节太早。你砍掉了"对照各 OEM 客户 PPAP 要求手册"那一大块，对我方是纯减负。

## 二、判例批改表：《8D报告AI评审规则库》六条档位归属

为什么问这个：你的实施步骤第一步是"制定《8D报告AI评审规则库》，分红线项（一票否决）／扣分项／建议项三档"。这份规则库只有你们能定，我方定不了。 但我方可以先把 7 份真实样本上已经实际观察到的六个现象摆出来，各配一个我方拟定的档位，你直接判对错即可——比让你从零写一份规则库省事得多。

影响什么：这六条决定评审引擎第一版怎么判、以及 C 级以下强制退回会不会误伤。

什么时候要：Q2 排在 2026-10 启动，按前置 6 周的规矩，最好 9 月中旬前有结论；不卡死，你方便时回。

六条全部取自你 2026-07-22《8D可信度地图-终档确认》里你自己写的观察 + 那 7 份真实样本的实测结果，没有一条是编的。

🔑 勾选栏怎么读（三个符号的确切含义，请先看这三行再动手）：

✅ ＝「拟改判定这一格填的结果是对的」—— 引擎以后就该这么判。

❌ ＝「拟改判定这一格填错了」—— 引擎不该这么判，但你不必写正确答案。

✏️ ＝「填错了，而且我知道该怎么判」—— 勾它并在后面写一句你认为的正确判法。

⇒ 三个符号评的都是最右边那列「拟改判定」，不是评「现状判定」。每行只勾一个。

| # | 真实场景（7 份样本实测） | 现状判定 | 拟改判定（请评这一列） | ✅ 这样判对 | ❌ 这样判不对 | ✏️ 应改判为（写一句） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 份 8D 全部没有 FMEA 号——你 7/22 原话「7 份原文皆无 FMEA 号，属『空对空』，须人工挂接」。而新 Q2 的完整性检查要查「是否附更新后的 FMEA／控制计划」 | 无规则，字段留空 | 建议项（提示"未挂接 FMEA"，不扣分、不退回）——理由：若定红线项，按现有样本 7/7 全被一票否决 | ☐ | ☐ |  |
| 2 | 多数 8D 没有独立的 D8 结案日期——你 7/22 原话「原文多无独立 D8 结案日」，脚本实测该字段命中率 14% | 无规则，字段留空 | 扣分项（缺结案日扣分，但不阻断） | ☐ | ☐ |  |
| 3 | 有一份报告的 D6 内容疑似错贴——你 7/22 原话「报告 4 的 D6 疑似错贴已标注备注，需人工核对」。这与你举的红线项例子「D3／D5 混淆」是同一类：章节里装的不是该章节的内容 | 无规则，人工评审时靠眼力 | 红线项（章节内容错位＝一票否决，与 D3/D5 混淆同档） | ☐ | ☐ |  |
| 4 | D3 临时对策的结构完整但个别子字段缺失——你 7/22 原话「拆客户端＋供应商端到 区域／数量／措施／结果／负责人／计划日／完成日／状态；结构完整，个别字段原文缺失」 | 无规则 | 扣分项（按缺失子字段个数递增扣分，不阻断） | ☐ | ☐ |  |
| 5 | 不良分类须人工必选——你 7/22 把它从 🔴 调到 🟡 半自动，说明写「AI 给建议、人工必选」；7 份实测分布为 3 设计 + 4 制程 | AI 给建议、人工确认 | 不参与百分制评分（只作分类标签用于历史库检索，避免把一个人工必选字段算进自动分） | ☐ | ☐ |  |
| 6 | 安全相关件须人工二次确认——你 7/22 原话「安全相关项仍建议人工二次确认」；7 份实测 3 是 / 4 否 | AI 判后人工二次确认 | 安全相关的 8D 不走"C 级以下自动强制退回"，一律转人工裁决（自动退回只对 安全相关＝否 的件生效） | ☐ | ☐ |  |

我方从这六条反推出的规则初稿（供你一眼核对"我批完的判例＝这条规则"）：

评审规则库分三档。红线项只放"章节内容错位／缺失"这类结构性问题（判例 3）。扣分项放"该有而没有"的信息缺失（判例 2、4）。建议项放"现行普遍做不到、属流程改进而非报告缺陷"的项（判例 1）。人工必选字段不参与自动评分（判例 5），安全相关件不受自动退回约束（判例 6）。

🔴 这六条都属判据类，不设超时默认生效——没有你的明确答复，我方不会按拟改方案先做。这是 IATF 显式签认的要求。

## 三、另外两件小事

### 3.1 一处措辞，想确认是不是笔误

你改写后的 Q2 里，「自动化等级」那一行写的还是 L2（AI 起草，质量工程师审核修订）——这句是旧版留下来的，新场景做的是评审不是起草。

想确认的是：这只是没顾上改的笔误（我方按 L2（AI 评审并输出评分报告，质量工程师最终确认） 落档），还是你的意思是这个场景仍保留一部分起草功能？

☐ 是笔误，按「AI 评审并输出评分报告，质量工程师最终确认」落档

☐ 不是笔误，仍需保留起草功能，具体是：_______________

### 3.2 你要给的 10-30 份历史 8D，麻烦顺手标两样

你实施步骤第二步写「先用 10-30 份历史 8D（含优秀和不合格案例）做校准」。交样本时麻烦在文件名或一张清单上标明两件事：

每份是"优秀"还是"不合格"（这是校准的标准答案，没有它就只能靠我们猜）；

格式分布（PPT 多少份、Word 多少份、PDF 多少份）——不是因为解析不了（见 §1.2，三种都支持），而是我们想知道真实比例，好判断优化精力往哪放。

这一步不急，等上面判例批改有结论、规则库定下来再给也来得及。

## 四、本信要你做的事（共 3 件）

| # | 做什么 | 怎么做 | 什么时候交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批改 §二 六条判例 | 每行勾一个符号；❌ 不必写正确答案，✏️ 才写一句。可以请朱映桦先初标，你只裁分歧的那几条（他是质量域已在位的一线标注层） | 不卡时间；Q2 10 月启动，9 月中旬前有结论最好 |
| 2 | 确认 §3.1 那处措辞 | 勾一个框，两秒钟的事 | 随手，跟第 1 项一起回 |
| 3 | 交 10-30 份历史 8D 时标明优秀／不合格 + 格式分布 | 文件名或一张清单都行 | 等规则库定了再给，不急 |

Q4 PPAP 本信不要求你做任何事。

## 开放点计数

Q2（8D 报告 AI 自动判定）当前开放口径点：8 项。 本信收 6 项（判例 1-6）+ 1 项（自动化等级措辞）= 7 项；本封若全部答复，剩 1 项（措施可验证性的判定标准——等规则库三档定了再问，届时另发）。

## 知识资产

你 7/22 那份《8D可信度地图-终档确认》是本次判例表六条案例的全部来源——那份文件今天仍在被逐字段引用，这类"专家判定"资产按公司知识资产署名制记在你名下，纳入季度认可。朱映桦若参与本次判例初标，同样计入。

随信附《部门AI专员协同一页纸》质量域节。有任何拿不准的，直接标"存疑"并写一句原因就行，不必勉强给结论。

—— OPVP Shao Peishen