卓品智能

跟进 · 保供看板批 1 请抽验 + 批 2 三口径

# 跟进 · 保供看板批 1 请抽验 + 批 2 三口径

姚祖怡：

好消息——你 7-23 提的那批保供看板功能，批 1 已经建好、上线到 `http://192.168.100.51:8091/` 了：子件供给状态全展示（#12）、需求日可齐套数量（#14）、料品名称列、成品明细分页（10/50/100/200）、导出 Excel、图例入界面。全是纯展示，没动任何判定/计算口径。真实数据已验证（116 行有可齐套数据、105 行有真实子件供给状态含品名/在途量/答交日期）。

下面两件事要你。

## 第一件（关键 · 请本周抽验）：批 1 上线验收

上线只是开放试用，要你抽验确认了才算验收通过。 请在 http://192.168.100.51:8091/ 逐项看一眼，每项勾一个：

#12 子件供给状态：挑几个卡住（🔴/🟠）的成品，看它子件状态对不对——无在途 / 有在途未答复 / 既有在途又有答交（显示答交日期+数量）　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

#14 需求日可齐套数量：成品行"需求日当日可齐套 X"看着合理吗　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

分页：10 / 50 / 100 / 200 行切换、翻页正常吗　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

导出 Excel：导出的内容/列对吗　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

料品名称列：料号旁的品名对吗（各层级都有）　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

图例：点开图例，四色判据说明清楚吗　☐ 没问题　☐ 有问题：＿＿＿＿

有问题的写一句，我转 CC 修；全没问题就是批 1 验收通过。

## 第二件（批 2 · 要你定 3 口径才能建）：#13 需求关闭列

你还提了 #13 手动关闭需求项（关闭的需求不纳入缺料计算、部分关闭只算未关闭的）。这个比展示大——它会改缺料计算、要新建状态存储 + 审计，所以建之前要你先定 3 个口径（每个圈一个 / 写一句）：

① 关闭状态存哪？

☐ 存看板侧（在看板上点一下就关，状态存看板系统）

☐ 存 ERP（在 ERP 里标记关闭，看板读 ERP）

☐ 其他：＿＿＿＿

② 谁有权关需求？

☐ 采购员都能关

☐ 仅采购经理 / PMC 能关

☐ 要走审批（谁审：＿＿）

☐ 其他：＿＿＿＿

③ 部分关闭数量怎么审计留痕？

☐ 每次关闭记录：谁 / 何时 / 关多少 / 原因

☐ 只记数量、不记原因

☐ 其他：＿＿＿＿

这 3 条定了，我就出交接让 CC 建批 2。

有问题随时找我。

Paul

2026-07-23

*批 1 建造见队列 #88；批 2 待本信 3 口径定稿后另起。抽验结果 + 3 口径圈选回传 Cowork 回灌。*