卓品智能

FI2/FI3 数据闸推进 · 核实对照表与转发正文

FI2/FI3 数据闸推进 · 核实对照表 + 转发正文

背景一句：7/6 打通的 U9C 是库存/BOM/采购侧（Stock/Query 等）；FI2/FI3 要的是财务侧端点，是否在已通范围未知。本表让 IT 逐行勾"通/不通/时间表"，把扯皮变成勾选。7/15 前给结论，无时间表按 8/1 CSV/降级惯例。

一、U9C 财务侧端点核实对照表（IT 逐行填）

| # | 数据对象 | 用于 | 【IT】已通? | 【IT】端点/对象名 | 【IT】何时通 | 【IT】无则备选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购订单 PO 明细行 | FI2 匹配、FI3 超合同 | ☒是☐否☒部分 | ＿＿ | ＿＿ | CSV/LAN/VPN |
| 2 | 入库单 GR 明细行 | FI2-A/B、FI3 配票 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 3 | 应付单 + 配票状态 | FI3-A 配票前置校验 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 4 | 已付款凭证/付款记录 | FI2 查重、FI3 重复付款 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 5 | 采购合同（变更/框架/暂估） | FI3 账户/超合同 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 6 | 供应商主数据·收款账户 | FI3-B 账户比对 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 7 | 供应商主数据·约定税率/资质 | FI2-C 税率校验 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 8 | 预付款记录/台账 | FI3-E 预付款管控 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 9 | PO 变更记录 | FI2-A 待同步检测 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |
| 10 | 退单记录 | FI2-F 退单闭环 | ☐是☐否☐部分 | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ |

3、4、6 是财务侧核心（配票/付款/账户），最可能不在采购侧已通范围——请优先核。

二、SRM + OCR（另两条卡口，IT/SRM 答）

| 卡口 | 要 IT/SRM 答 |
| --- | --- |
| SRM 900401 | ① 认证 900401 何时解、凭据何时迁入我方 .env；② 发票原件（PDF/图片/Excel）+ 发票明细行 取数接口何时可用；③ 若短期不通，发票能否从 U9C 应付侧取，或过渡期人工导 CSV？ |
| OCR 选型 | ① 选型方向（云票据 OCR 如百度/腾讯/阿里 vs 自建）；② 能否拿一批真实发票样本（覆盖各版式）实测准确率；③ 目标准确率 ≥98%（唐燕萍定底线）——达不到有何方案？ |

三、转发正文 · 邮件版（Paul 复制发 IT + SRM 负责人）

收件：[IT 负责人]、[SRM/携客云对接人]　抄送：唐燕萍

主题：【7/15 前反馈】财务 AI（FI2 三单匹配 / FI3 付款校验）数据端点核实

各位：

财务 AI 下一步的两个场景——FI2 三单匹配自动对账（9 月）、FI3 付款申请自动校验——数据全部依赖 U9C 财务侧端点 + SRM 发票 + 发票 OCR。仓库对账（原 FI1）已暂缓，这两个是财务域今年唯一能落地的场景，数据不通就上不了线，烦请 7/15 前反馈：

U9C 财务侧端点：随附《核实对照表》10 行，请逐行勾"通/不通/时间表"。重点是应付单配票状态、已付款凭证、供应商收款账户这几个财务侧对象，是否在 7/6 已打通的范围内？不在的，能否比照库存/采购侧做定期 CSV 导出（此前已授权的应急路径）？

SRM 900401：认证问题何时解、凭据何时可迁入我方 .env？发票取数接口何时可用？

发票 OCR：选型方向？能否拿一批真实发票样本测准确率（目标 ≥98%）？

原则：7/15 前给不出端点时间表的，我们按 8/1 起用 CSV 导出/降级方案先走通逻辑，不等接口阻塞开发。请各位据此排期反馈。谢谢。

Paul

2026-07-06

四、转发正文 · 企微版（CC 发采购/IT 群，或 Paul 发）

【财务数据闸·7/15 前反馈】FI2 三单匹配（9月）/FI3 付款校验 卡三处，请 IT/SRM 认领：

① U9C 财务侧端点（应付配票/付款凭证/供应商收款账户等 10 项）是否在 7/6 已通范围？附对照表逐行勾；不通的能否 CSV 导出？

② SRM 900401 何时解 + 发票取数接口何时通？

③ 发票 OCR 选型 + 真实样本测准确率（目标≥98%）。

👉 7/15 无端点时间表则 8/1 起 CSV/降级（已授权）。仓库对账已暂缓，这俩是财务今年唯一落地场景，务必卡住。

时间锚点

| 事项 | Owner | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 对照表 10 行勾完 + SRM/OCR 三问答复 | IT + SRM | 7/15 双反馈门 |
| 无端点时间表 → 启用 CSV/降级 | IT | 8/1 |
| SRM 发票接口 + OCR 选型定 + 准确率测试 | IT/SRM | 8 月初 |
| 首批真实小样本（1-2 供应商/1 期，PO+GR+INV 全） | IT+SRM+唐燕萍 | 8 月下旬 |

*占位[IT/SRM 负责人]发送前替换。企微由 CC 一句话发（Cowork 写正文，见 CLAUDE.md §5）。回填后驱动 FI2/FI3 就绪数据项勾销 + 锁 FI2 启动档。created 2026-07-06（Cowork 财务专线）。*