卓品智能科技

保供看板 11 问题 triage(2026-07-21)

# 保供看板 11 问题 triage(2026-07-21)

一句话:11 条分三类——取数/映射类疑似 bug 6 条(🔴P0,我方取证修复,不需要采购等)、功能需求 4 条(采购圈选优先级)、判据澄清 2 条(我方出说明+采购确认口径)。姚祖怡团队这轮试用质量很高:条条有截图、有 ERP 对照值,正是灰度想要的效果。

## 〇、根因初判(Paul 问:是否与财务域 API 接入混了?)

初判:财务域代码直接污染采购取数的可能性低,更可疑的是 IT 侧服务端变更与 401 窗口坏数据——待 #66 取证定论。 依据:

代码侧隔离:FI2 接入是新增方法(get_ap_lines_by_supplier 等)与独立场景目录,未改 SC8 取数路径;每次合入全量回归 SC8 190 passed、黄金基准不漂移。静态看不出污染路径。

但服务端同期变过两次(更可疑):①IT 07-20 部署新版 DLL(apiKey 改读 Web.config,同批还"顺带"修了 AP 批量 SQL bug)——服务端行为变更完全可能波及 FO/BOM/Stock 等其他端点的返回语义;②07-20 有 apiKey 401 全失效窗口(#61),窗口内若跑过 /api/refresh,库存/SRM 取数失败或回落,可能产出坏快照。

强信号:问题 2 的 R01A.0061 正是 07-14 净额开关翻 ON 时验证"不再误报"的样板料,如今复发误报——强烈指向库存 feed(Stock/Query)在某个时点断供或语义变化,而非引擎逻辑回退。

问题 1/6 的"瓶颈子件张冠李戴/ERP 无此料号"则更像成品↔子件关联错位或 BOM 版本/替代料展开残留,与财务域无关,单独取证。

## 一、逐条 triage

| # | 姚原话要点 | 类别 | 初判根因假设 | 处理方 | 需采购配合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S07Y.0137 显示瓶颈 R02A.0019,实为 S02Y.0035 的瓶颈料 | 🔴取数bug | 成品↔瓶颈子件关联错位(行错位/BOM 关联) | CC #66 | 无(修复后请抽验) |
| 2 | S02Y.0162 报 R01A.0061 瓶颈,ERP 库存 114,465 已够 | 🔴取数bug | 库存 feed 断供/坏快照(401 窗口或 DLL 变更);该料 07-14 净额 ON 曾验证不误报,复发即 feed 问题 | CC #66 | 无 |
| 4 | S07Y.0137 需求量看板 2000 vs ERP 30(套)/FO 30,000——116 项全查 | 🔴取值口径 | FO 行选择/单位换算/汇总逻辑取错字段 | CC #66 核取值 | 口径确认①:需求量以 FO 哪个字段/单位为准 |
| 6 | S02Y.0087 瓶颈 R03C.0210,ERP 无此料号 | 🔴取数bug | 料号来源错误(BOM 版本过滤/替代料展开幻影/残留测试数据) | CC #66 | 无 |
| 8 | 需求日与 ERP 预测订单"计划出货日期"不匹配 | 🔴取值口径 | 需求日取错字段 | CC #66 核取值 | 口径确认②:需求日=FO 计划出货日期? |
| 9a | 客户名错(如 F02N.0040 应为 三一、长城) | 🔴映射bug | 成品→客户映射未取销售订单真实订货客户;且一成品多客户的显示规则未定义 | CC #66 | 口径确认③:一成品多客户时怎么显示(并列/主客户?) |
| 5 | R02A.0019 无净额库存、无 SRM 答交,7.28 预计齐套依据? | 判据澄清 | forecast 兜底判据(如 L/T 兜底/在途推算)未在界面标注来源 | CC 出判据说明 | 确认判据是否可接受/需要标注 |
| 11 | "需备料"状态什么含义,无法检查对错 | 判据澄清 | 状态语义/图例文档缺失 | CC 出四色+需备料判据说明 | 拿说明验收语义 |
| 3 | 每项目要全部欠料明细+可下载附件(全部缺料+到位日期) | 功能需求 | —(C-2 只做了部分齐套显示,明细/导出为新增) | 设计排期 | 圈选优先级 |
| 7 | 116 项只展示 10 项,其余在哪看 | 功能需求(UI) | 列表截断/无分页 | CC 小改 | 圈选优先级 |
| 9b | 加"料品名称"列(如 EQ02-DW-C1) | 功能需求(UI) | — | CC 小改 | 圈选优先级 |
| 10 | 共用料短缺无手工输入产品优先级窗口,怎么定分配顺序 | 功能需求(既知缺口) | B4 本就是框架桩(07-10 记录:PMC 数据源未就绪,现状=默认顺序,未做人工录入) | 设计(需 PMC 规则先行) | 汤易水出优先级规则+录入形式 |

## 二、修复排序(不等回灌的先跑)

即刻(CC #66 取证,不需要采购等):问题 1/2/6 数据错位与料号来源取证修复;问题 4/8/9a 先核"看板现在取的是什么字段",把"现状取值 vs ERP 正确值"对照表拿出来——口径确认①②③在对照表上让姚祖怡勾选即可,不用她写作业。

随取证出:问题 5/11 判据说明一页(状态图例+预计齐套判据来源)。

口径回灌后:按确认口径改取值逻辑,真实回归+姚抽验(修复批黄金样本=姚这 11 条截图场景)。

功能批(下周):3/7/9b/11 图例入界面 + 10 优先级录入(等汤易水规则),按姚圈选顺序排。

## 三、采购侧回灌需求(共 5 项,详见 07-21 跟进信)

①②③三处口径确认(勾选式,随 CC 对照表)、④汤易水共用料优先级规则+录入形式、⑤功能 4 项优先级圈选。全部勾选/短答形式,关键人几小时,不需要全员加班。

## 四、机制沉淀

这轮"真实试用→截图错例→triage→取证/回灌分流"就是采购域试点见效反馈 loop 的第一圈,固化为每周节奏(错例模板随跟进信)。

教训入档:服务端 DLL/配置变更(IT 侧)应有变更通报到我方,否则 401/语义变化只能事后发现——已在 #66 里要求 CC 取证时一并核实 DLL 变更影响面,后续与陈承约定变更通报机制(升级为 IATF 变更管理项)。