卓品智能科技股份

质量旗舰 8D 前置 · 周五里程碑支持包

陈忱用 · 8D 历史库归集脱敏执行清单

质量旗舰 8D 前置 · 周五里程碑支持包

旗舰①（8D 不良分析与根因）2026-10 入轨的硬前提是历史 8D 库归集 + 脱敏，全程 6-8 周、全程 off-LAN。本周五的阶段性里程碑是把"能跑通"证明出来：首批 5-10 份脱敏样例 + 录入表填顺 + 黄金基准候选初选 + 归集范围/owner 对齐。
本包四个部分对应周五四件交付，陈忱边干边用：第一部分边脱敏边自查，第二部分边录入边核字段，第三部分挑黄金基准时打分，第四部分开归集对齐会时发出去。术语与《开工就绪包》《录入表》完全对齐（OEM-A/B/C 令牌、四类不良、安全相关）。

第一部分 · 脱敏样例 Review 要点清单

用途：每份样例脱敏完，自己先按这张表过一遍；陈忱抽检时也用这张表。目标是切断"靠任何细节反推 OEM 身份"的链路，同时不把"失效机理/根因知识"误删。 一份样例每条都打 ✓ 才算合格。

A. 客户身份令牌化（最高优先级，漏一处即不合格）

[ ] 客户名全部令牌化：比亚迪/上汽/理想等 → OEM-A/B/C；跨客户通用机理标 通用。正文、标题、表格、附件名里一处不漏。

[ ] 令牌稳定一致：同一家客户在所有文档里映射到同一个令牌（如比亚迪恒等于 OEM-A）——这是后续 RAG 按客户分库检索的前提，不能这份叫 A、那份叫 B。

[ ] 映射表不进包：OEM-A=哪家 的对照表只存质量部本地加密文件，绝不写进录入表 / 样例 / 任何会进开发环境的文件。

[ ] 车型/平台代码已脱敏：OEM 专属车型名、平台代码、项目代号（能一键对到某家客户的）→ 通用占位（如 某车型平台）。

B. 技术实体屏蔽（Entity Scrubbing，反推链路第二道）

仅令牌化客户名不够——D2 现象描述和 D4 根因里常藏着能反推客户的技术指纹。逐类核查：

[ ] 专属芯片/器件命名：OEM 定制的芯片型号、引脚/信号专属命名 → 通用化（如 BYD-DiLink-MCU1 → Generic-MCU、专属信号名 → 信号X）。

[ ] 专属接口/协议名：客户专属的通讯接口、私有协议名 → 某私有接口。

[ ] 具体产线/工位别：SMT-Line 3、专属工位编号 → 产线X / 工位X。

[ ] 专属软硬件版本号：能对到客户项目的版本号 → 模糊化或去除。

[ ] 唯一可识别的量产数据：专属批次号规则、客户专属料号前缀 → 令牌化或去除。

C. 个人信息去标识

[ ] 经办人姓名/联系方式去除或角色化：张三 → 质量工程师A、李四 → SQE-B。

[ ] 签批人、供应商对接人同样处理；保留"角色"，去除"个人"。

D. 保留可学信息（防过度脱敏 —— 这是 AI 价值所在）

屏蔽的是"身份指纹"，不是"失效知识"。下面这些必须保留，删了样例就没学习价值了：

[ ] 失效机理完整保留（如"焊膏印刷厚度超规→虚焊"——这是通用知识，不指向任何客户）。

[ ] 根因逻辑链（5Why / 鱼骨）保留，只替换其中的客户专属技术实体，逻辑骨架不动。

[ ] 对策类型保留（如"纳入 SPC 监控""加严 IQC 参数"）。

[ ] 自检：脱敏后这份 8D 还能不能看懂"为什么坏、怎么修"？能 → 合格；看不懂了 → 脱过头了，回退。

E. 安全相关标记复核

[ ] "安全相关"字段独立判定：涉 ASIL 功能的 8D → 标"是"，触发 ISO 26262 额外门禁（功能安全工程师额外审核）。脱敏不改变安全属性，别把安全相关样例脱敏成看不出安全属性。

一份样例的合格门槛：A 全 ✓（漏一处客户身份即退回）+ B 逐类已核 + C 已去标识 + D 自检"还看得懂失效与根因" + E 安全标记正确。

第二部分 · 录入表字段级校验清单

配套 质量旗舰-8D历史库录入表.xlsx（12 字段）。每录一行按此核；批量录完用"批次自检"段过一遍。口径与录入表"填写说明"页一致。

入库门槛（先过门槛，再谈录入）

[ ] 只收"已结案 且 根因经验证有效"的 8D（根因验证有效=是 且 结案日期 非空）。未结案、根因未验证、被否决的整改 → 不入库（防止 AI 学到未采纳的误判）。

[ ] 首批控量保质：30-50 份，覆盖四类不良；先小批高质量再扩。

逐字段校验规则

| 字段 | 校验规则 | 常见错 |
| --- | --- | --- |
| 案例ID | 必填、唯一、按统一流水规则（如 8D-2025-001）；不得含客户真名 | 用了含客户名的原始编号 |
| 客户(脱敏) | 必填、只能是 `OEM-A/B/C…` 或 `通用`；不得出现真实客户名 | 漏脱敏 / 令牌不一致 |
| 失效现象描述(D2) | 必填、保留机理、已过技术实体屏蔽；一句话讲清"什么场景下什么坏了" | 含专属车型/芯片名 |
| 不良分类 | 必填、四选一枚举：设计 / 制程 / 物料 / 使用不当；按"根因归属"分，不是按"现象" | 按现象误分；自创类别 |
| 安全相关 | 必填、是/否 二选一；涉 ASIL 功能填"是" | 拿不准时漏填 |
| 临时对策(D3) | 必填、围堵/隔离措施 | 与 D5 混填 |
| 根本原因(D4) | 必填、含 5Why 或鱼骨逻辑链；这是学习核心，不能只写一句结论 | 只写结论无推导 |
| 纠正与预防(D5-D7) | 必填、措施 + 验证结果；体现"永久对策" | 缺验证结果 |
| 关联FMEA条目 | 选填、有则填 DFMEA/PFMEA 条目号（如 PFMEA-12） | 格式不统一 |
| 关联物料/供应商 | 选填、料号/供应商（与 SC1 联动）；供应商名按需脱敏 | 供应商真名未脱敏 |
| 结案日期 | 必填、YYYY-MM-DD；入库门槛字段 | 格式乱 / 用未结案件 |
| 根因验证有效 | 必填、是/否；只有"是"才入库 | 填了"否"还录进来 |

不良分类口径（最易错，统一这一条）

设计：根因在设计裕量/选型/架构（如"时钟裕量不足，温漂下超容差"）。

制程：根因在本厂制造工艺（如"焊膏印刷厚度超规→虚焊"）。

物料：根因在来料/供应商（如"供应商烧结工艺波动致容值偏移"）。

使用不当：根因在客户端使用/装配/环境超规。

判定准则：问"根因落在谁的工序"，不是"现象在哪暴露"。一份多因的取"主根因"，备注里记次因。

批次自检（录完首批后过一遍）

[ ] 必填列零空格（除选填两列）。

[ ] 客户(脱敏) 列无任何真实客户名（可全列扫一遍）。

[ ] 不良分类 仅四枚举值；安全相关/根因验证有效 仅是/否。

[ ] 四类不良都有样本（设计/制程/物料/使用不当各 ≥1）。

[ ] 至少 1 条 `安全相关=是`（给黄金基准用）。

[ ] 全部 根因验证有效=是、结案日期 非空。

第三部分 · 黄金基准初选标准

黄金基准 = 旗舰上线前用来验"AI 重跑 vs 工程师当年结论"的回归样本（仿 SC8 门禁）。从已入库样例里挑 5-10 份够格的。本部分把《开工就绪包》1.4 操作化成一张打分判定。

数量与覆盖（硬性配比）

总量 5-10 份。

四类不良各 ≥1（设计 / 制程 / 物料 / 使用不当）。

安全相关 ≥1（专门验证 ISO 26262 额外门禁会触发）。

OEM 分布尽量覆盖主要客户（让分库检索也被验到）。

单份"够格当黄金基准"判定（每条都满足才入选）

[ ] 根因清晰且唯一指向：D4 有明确、经验证的单一主根因，不是"可能 A 也可能 B"的悬案——AI 重跑要有确定答案可比。

[ ] 纠正预防可验证：D5-D7 有具体措施 + 明确的验证结果（"已验证有效"白纸黑字），不是"待观察"。

[ ] 现象描述自足：D2 脱敏后仍能让人/AI 看懂失效场景，不依赖图纸/附件才能理解。

[ ] 逻辑链完整：5Why/鱼骨从现象到根因推得通，中间不跳步。

[ ] 脱敏不影响可判：第一部分脱敏后，这份仍保留完整失效机理（没被脱过头）。

[ ] 结论无争议：当年是质量/工程共识结案的"标准答案"，不是有分歧勉强结的案。

标注与沉淀

[ ] 每份黄金基准在录入表/单独清单里标注 `黄金基准=是` + 该份对应的不良类别 + 是否安全相关，方便回归时按维度核。

[ ] 形成一张"黄金基准候选清单"（案例ID / 不良分类 / 安全相关 / 入选理由一句话），交付时一并给——后续 CC 在 LAN 把它落到 data/golden/。

[ ] 通过标准（上线时验，先记着）：确定性部分（格式/字段/双语）零偏差；根因候选命中率（工程师采纳）≥ MVP 阈值 60%；安全相关 100% 走功能安全工程师额外门禁。

本周只做初选候选（挑出 5-10 份、标好维度、写入选理由），不做 AI 重跑（那是上线前的事）。

第四部分 · 归集范围 + Owner 确认模板

用途：陈忱开"8D 归集对齐"短会 / 发邮件时直接填发。目标是把"哪些 8D 要进库、谁负责给、什么时候给齐"拍死，避免归集范围漂移。

归集范围确认表（填完即对齐）

| 项 | 待确认内容 | 建议基线 | 确认结果（会上填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间范围 | 收近几年已结案 8D | 近 2-3 年 |  |
| 客户范围 | 覆盖哪些 OEM | 主要量产客户全覆盖；客诉量最大者优先做试点模板 |  |
| 产线/产品范围 | 哪些产线/ECU 产品线 | 全产线，按客诉量排优先 |  |
| 入库门槛 | 收什么、不收什么 | 仅"已结案 + 根因验证有效" |  |
| 首批量 | 首批结构化多少份 | 30-50 份，覆盖四类不良 |  |
| 数据源 | 8D 存在哪（邮件/QMS/文件夹） | 逐源点名、定提取方式 |  |
| 试点 OEM 模板 | 选哪家做首个 8D 模板 | 客诉量最大的 OEM（PRD D4） |  |

Owner / 责任分工表

| 角色 | 职责 | 人选（填） | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史 8D 库 owner | 归集范围拍板、对接各产品线要数据 | 陈忱（牵头）+ ? | 本周 |
| 各产品线 8D 提供人 | 按范围交出原始 8D | 各线质量工程师 | 滚动 |
| 脱敏执行 | 按第一部分清单脱敏 | 陈忱 / 质量部指定 | 随归集 |
| OEM 令牌映射表保管 | 建表、本地加密保管 | 质量部（单人保管） | 8-9 月 |
| 黄金基准标注 | 按第三部分挑选标注 | 陈忱 + 质量主管复核 | 7-9 月 |

催料话术（邮件可直接用）

各位：为支撑质量 AI 项目（8D 智能根因分析，10 月上线），需归集近 2-3 年已结案、根因已验证有效的 8D 报告。请 [日期] 前将你负责产线的此类 8D（邮件/QMS 导出/文件均可）发我。原始件发我即可，脱敏由质量部统一做，不增加你的工作量。 优先批次：客诉量最大客户的案例。谢谢配合。—— 陈忱

周五自检（交付前对一遍）

[ ] 首批 5-10 份脱敏样例：每份过第一部分 A-E，A 全 ✓。

[ ] 这些样例录入表填通跑顺：过第二部分逐字段 + 批次自检。

[ ] 黄金基准候选清单初选出来：第三部分配比满足、每份够格、入选理由一句话。

[ ] 归集范围 + owner 确认表填好、对齐会开了 / 邮件发了。

*维护：本包由 Cowork 产出供陈忱执行，与《开工就绪包》《录入表》《8D PRD》口径一致。Cowork 全程不接触真实客户数据。Last Updated 2026-06-24。*