卓品智能科技股份

质量域 AI 就绪工作安排信

致陈忱及质量团队 · 2026-06-27

# 质量域 AI 就绪工作安排信

致：陈忱及质量团队

自：Paul（分管供应链与质量 VP）

日期：2026-06-27

## 一、先说肯定

陈忱牵头、朱映桦/刘志成/林金翎/程磊参与的这版《AI 质量智能建设就绪工作汇总》，质量超出预期。尤其两点要点名：

一是立项门禁，你们没有停在"列规则清单"，而是做出了 82 条带判定标准、阈值、取数来源的可执行规则，并对一份真实立项书（华丰 EPA 项目）完成了逐条试评——还顺手出了开发类、研发类两套完整规则说明书。这等于把数字人的"大脑"原型化并用真实数据验证了，立项门禁因此从"准备阶段"直接推进到了"可进开发"。

二是客户脱敏，你们把它升级成了 28 家真实客户的分级令牌体系 + 机密/公开双表，既守住了"映射表本地保管不进库"的红线，又解决了客户会持续新增的现实，比原方案更稳。8D 那 7 份样本的脱敏粒度（车型/器件/供应商/产线/人名都占位、失效机理完整保留）也正是我们要的平衡。

这版工作的方法论和质量都立住了。下面是据审核报告排出的两摊收尾/跟进工作——一摊轻（立项门禁收尾），一摊还在路上（8D 数据）。

## 二、第一摊：立项门禁收尾（轻，配合开发立项）

立项门禁（开发类）已具备进开发的条件，开发由 AIOps/CC 按 OpenSpec 推进。需要质量侧配合收口三件，不重，但卡着首版质量：

| # | 做什么 | Owner | 验收 | 窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 配合 PMO 定"评分扣分细则"：82 条规则各占几分、怎么扣。现在只有"有错误项=不合格"清晰，"得分≥80=合格、60-80=有条件合格"的分值算法没定，不定就只能出两档、产不出"有条件合格"这一档。 | 陈忱 + PMO（PMO 主） | 一份扣分权重表（或确认 MVP 先走两档、评分二期） | 开发立项前 |
| Q2 | 补 ≥1 份"产品类"立项书试评样本：现在唯一试评的华丰是技术服务类，导致所有"产品类"专属规则（量产数据、全生命周期毛利率、产品类收益指标≥5）写了但没用真实数据跑过。 | 陈忱 + 朱映桦 | 1 份真实产品类立项书 + 按 82 规则试评结果 | 7 月 |
| Q3 | 确认约 10 条"半自动"规则的业务判据：像"什么程度算说清了产品是什么""指标怎样算量化""目标算不算分类好了"，这些靠 AI 语义判断的项，需要你从质量/评审视角给出明确判据，否则 AI 各判各的。 | 陈忱 | 对这 10 条逐条写清"判定到什么程度算通过" | 7 月（开发 design 阶段同步） |

这三件具体清单见《立项门禁QD-B-OpenSpec-design输入交接包》§6——开发侧 design 会拿着它找你对。

## 三、第二摊：8D 数据归集（重，仍在路上，黄金基准硬前提）

8D 旗舰（QD-A）的首批 7 份样本质量很高，但要能做"上线前黄金基准校验"，还有 4 个缺口必须补——这几项是硬门槛，不补就没法验证数字人判得准不准：

| # | 做什么 | Owner | 验收 | 窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 产出 ≥1 个"安全相关"样本：现在 7 份全标"否"，但填写说明自己也提示案例 4、案例 5（动力/H桥功能）要复核是否涉功能安全。请会同功能安全工程师研判 ASIL 相关性，至少标出 1 个"是"——否则 ISO 26262 额外门禁无法做回归验证。 | 陈忱 + 功能安全工程师 | ≥1 份标"安全相关=是"的已结案 8D | 7 月 |
| G2 | 补 ≥1 份"物料类"不良样本：现样本是设计×2/制程×4/使用不当×1，物料类=0，四类没齐。 | 陈忱 + 刘志成 | ≥1 份物料类已结案 8D | 7-8 月 |
| G3 | 核定案例 2、案例 3 的"根因验证有效"口径：填写说明写这两案"验证有效=否、不满足入库门槛"，但录入表里这两案实际填的是"是"，自相矛盾。请定准——不满足就移出入库范围，别污染 AI 学习语料。 | 陈忱 | 两案口径统一，录入表与说明一致 | 7 月 |
| G4 | OEM-B-10 补进机密映射表并定级：案例 5 用了 OEM-B-10 这个令牌，但机密映射表 B 级只到 OEM-B-09，这个客户还没正式登记。 | 陈忱 | OEM-B-10 在机密映射表中有真实客户 + 级别 | 7 月 |
| G5 | 附带修一处：不良分类标签统一（"设计问题/制程问题"vs"使用不当"口径不一），并复核案例 5（防静电手套导电丝致短路）归"使用不当"是否准确（更像制程/防静电管理问题）。 | 陈忱 | 分类枚举统一、案例 5 分类复核 | 7 月 |
| G6 | 首批样本扩到 30-50 份、四类全覆盖：按你首月任务单的节奏继续归集。 | 陈忱（质量部各产线配合） | 30-50 份已结案+根因验证有效的 8D，四类各≥1、含≥1 安全相关 | 8 月底（9 月底最晚） |

## 四、红线提醒（你经手真实客户数据，必须守）

8D/客诉先脱敏再进任何环境；OEM 令牌映射表你本地加密保管、不进库、不外发；涉安全相关（ASIL）的 8D，根因/对策走功能安全工程师额外审核（ISO 26262）。这些你已经在做，继续保持。

## 五、节奏与衔接

立项门禁这摊（Q1-Q3）配合开发 design 阶段走，AIOps/CC 会主动找你对，你只需把质量业务判据讲清。

8D这摊（G1-G6）按你首月任务单推进，8 月底首批到位后我们再一起选黄金基准。

开发吞吐仍取决于 AIOps 第 2 人到位——这块我（VP）来推。

有任何规则/阈值/分类上"业务上到底要什么"的判断分歧，直接提，你的质量视角就是这步最高价值的地方。

干得好，继续。

Paul

2026-06-27

*本安排信据《质量就绪工作审核报告-2026-06-27》排定；立项门禁开发侧需求见《立项门禁QD-B-OpenSpec-design输入交接包》。完成项在审核报告推进清单同步勾销。*