卓品智能

业务特性驱动的四链联动蓝图

42 场景重梳 · 决策就绪稿（2026-07-05）

# 业务特性驱动的四链联动蓝图（2026-07-05）

## 一、先回答你的方向判断：大方向正确，两处要修一个字

你的表述："能交给数字人实现的工作尽量从自然人移出，部门内和部门间的 agent 流程自动化是有效手段。"

正确的部分（与项目实践和外部评审双重印证）：人均产出是正确的北极星；先部门内自洽、再部门间联动的次序是对的（正是批次制+流程链的设计）；自动化是主要手段也对——你们已建场景的价值确实主要来自把重复执行和信息搬运移出人手（对账、追料、试评、周报）。

修正一：把"尽量移出"改成"该移尽移、该留必留、移的路径要走阶梯"。 三个理由：① 合规物理边界——L2 门禁、ISO 26262（ASIL C/D 是 AI 绝对禁区）、对客承诺人工签字，这些不是暂时没做到，是设计上永久留人的，文章说的"主干流程自动化率超 80%"在车规 Tier 1 既做不到也不该做；② 移出的正确路径是 L2（人审）→ L3 → L4 分期晋级（FI2/FI3 已经这么定），每一级晋级靠判例积累说话——"移出"是靠 confirm.py 这类判例采集器挣出来的终态，不是开工时的决定；③ 组织现实——"移出"的叙事若不配"增强不替代+署名认可"，专员会消极供料，默会知识拿不到，自动化反而更慢（这是文章最大的隐含风险，你们已经用三步法对冲了）。

修正二（更重要）：对你们这家公司，人均产出的最大增量不在"移出更多任务"，而在"缩短决策周期、减少错配成本"。 理由见 §三——你点的三个业务特性决定了：一个采购员少做十份周报省的钱，远小于一次砍单信号晚传导两周造成的呆滞计提。任务替代省人时，决策提速省真金；42 个场景按链重组，就是把手段从前者升级到后者。

## 二、对那篇文章：采纳三条、补足四条

采纳：① 默会知识是规模化落地第一瓶颈（FI1 vs QD-B 正反实验已在你们项目里复现）；② 从"一个小流程的胜利"起步、逐步复制（=收割式 MVP+批次制）；③ 四个克制（已入全景 §1.4 成熟度纪律）。

文章不足、须补足的四条（这是你要的"补充他不足的部分"）：

只有诊断没有方法。"知识锁在人脑里"说对了，但没说怎么取。你们的补法已经跑通：AI 起草·专家批改三步法 + 知识资产台账（持有人/backup/方法/形态）+ L2 改判判例采集器（confirm.py）。知识提取是条流水线，不是一句号召。

漏了外部依赖与数据管道这个同级瓶颈。体检实证：U9C 一条接口卡 8 个场景、Chroma 卡整个研发部——这些卡点和默会知识无关。企业落地=知识×管道×人力三个瓶颈同时管理，文章只看见第一个。

漏了合规约束对自动化边界的塑形。IATF 可追溯、OEM 数据隔离、功能安全——对车规企业，"什么能自动化"先由法规和客户审核划界，再由技术划界。文章的"真 AI 企业四特征"在你们行业要打折适用。

漏了知识提供者的激励设计。"员工离职不带走核心能力"对企业是愿景、对员工是威胁——文章没解这个矛盾。你们的解法（署名制、季度认可、批改代替写作、"你的经验值钱"叙事）恰好是文章末尾那句"你的经验比你想象的值钱"的机制化。

## 三、你们公司的"业务物理学"：一道结构性错配方程

三个特性合起来是一句话：用 26-52 周前的芯片采购决定，去满足 4-12 周可视、随时可砍、多批次小批量的整车客户需求。

芯片侧（慢变量）：车规 MCU/功率器件订单周期长、配额制、改单代价大——采购决策一旦下达，几乎不可逆。

销售侧（快变量）：多客户多车型多批次，OEM 滚动预测+砍单权在对方手里，预测天然难。

错配成本双向且都昂贵：向下错配=缺料→停线→延期→客户索赔与信任损伤（SC8 保供看板 49🔴 真延期就是实证）；向上错配=过量→呆滞→跌价计提→现金流占用（FI10/FI8 管的正是这个）。

今天靠什么平衡？人肉 S&OP：销售凭手感报数、采购凭经验押分位、PMC 靠追料兜底、财务月底看结果。每一环的关键判断——哪个客户的预测可信打几折、哪家供应商答交习惯性虚报、哪颗料该按悲观分位备——全是文章说的默会知识，锁在几个老员工脑里。

结论：42 个场景按部门立项没有错（积木要一块块造），但按业务物理学重读，它们的终局形态是四条链——其中一条直接对冲这道错配方程，是公司级主干。

## 四、四链蓝图与 42 场景归链

### 链 D · 需供平衡链（S&OP 链）——公司级主干，直接对冲三大特性 ⭐新提出

需求侧            计划侧           供应侧            交付侧           财务后果

S6 销售预测  ─→  SC7 库存策略 ─→  SC6 芯片风险  ─→  O2 齐套     ─→  FI8 现金流预测

SC9 波动预测 ─→  （分位数备料）    SC5 采购建议  ─→  O1 排产      ─→  FI10 存货跌价

S1 商机信号  ↗                    SC3 答交可信度 ─→  SC8 交期承诺

↑______________________________兑现率/偏差回流校准_____________________↓

覆盖场景 12 个：S1/S6/SC9/SC7/SC6/SC5/SC3/O2/O1/SC8/FI8/FI10。已拍板的链 A 保供链（SC6→O2→SC8→客户通报）是链 D 的应急快反子链——链 A 管"今天缺料怎么办"，链 D 管"三个月后别再缺/别过剩"。

### 链 B · 采购到付款链（P2P）——已拍板，链 D 的资金侧影子

SC5 → SC4 合同 → FI2 三单匹配 → FI3 付款校验（2027-Q2 打通，维持原议）。

### 链 C · 质量闭环链——已拍板，本次补两个跨链联动点

Q1 客诉 → Q2 8D → Q6 立项门禁；新增跨链回路：Q7 IQC 来料合格率 → SC1 供应商风险评分；Q2 8D 涉事物料/供应商 → SC6/SC1 风险标记（质量数据反哺采购决策，见 §五）。

### 链 E · 研发交付链——支撑性，S2/S3 成形

R1-R5 内循环 + 两个出口：R 系列工作量估计 → S3 RFQ 报价加速（销售）；Q6 立项门禁吸取 Q2 根因（质量）。

### 部门内自洽小环（先自转，再入链）

| 部门 | 自洽环 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 采购 | SC1 风险→SC5 建议→SC3 绩效→（回 SC1）供应商全生命周期环 | 三场景已建，环=联动点 L4/L10 |
| 质量 | Q1→Q2→Q6（+Q7/Q8 制程侧） | 旗舰在建 |
| 财务 | FI2→FI3→FI6 异常→FI8 现金流 | FI2 起 9 月 |
| 销售 | S1 日报→S6 预测→SC9（与采购共有） | S1 9 月起 |
| 运营 | O2 齐套→O1 排产→O3 物流 | O2 已建 |
| 研发 | R1→R2→R3→R4→R5 流水 | 卡 Chroma |

42 场景全覆盖校验：链 D 12 个 + 链 B 4 个（SC4/FI2/FI3 + SC5 复用）+ 链 C 6 个（Q1/Q2/Q6/Q7/Q8/Q5 体系支撑）+ 链 E 6 个（R1-R5/S3）+ 部门内工具型 12 个（SC2 周报/S2 拜访/S4 文档/S5 竞品/FI1 对账/FI4 月结/FI5 报销/FI7 预算/FI9 研发费用/Q3 FMEA/Q4 PPAP/O4 设备）——工具型不强行入链，它们是"移出执行"的直接省时项，按原排期走批次即可。

## 五、联动点清单（部门间自动化的实体：12 个数据契约）

联动=事件+数据契约，不是新场景。v1 全部走底座既有件（audit 事件流/notifiers/共享 models/CSV），2027-01 起随全景既定的"Agent 协同"升级为 Agent-to-Agent。每个联动点未来在场景 openspec 的 Impact 段登记（模板已有该栏）。

| # | 联动点（从→到） | 数据契约 | 业务含义 | 最早可通 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | S6/SC9 → SC7/SC5 | 预测按分布输出（P50/P90+置信度），非单点数 | 长周期料按分位数备料——错配方程的总阀门 | 2027-Q1（场景就位后） |
| L2 | SC9 → SC6/SC7 | 砍单/波动预警事件 | 客户砍单信号分钟级传导到在手 PO 过剩风险 | 2027-Q1 |
| L3 | SC6 → SC5/O2/SC8 | 芯片 LT/配额变更事件→在途口径重写→齐套/承诺重算 | 即链 A 保供链，已备案 S3 | 已排 |
| L4 | SC3 → SC8 | 供应商答交可信度评分 | SC8 置信度 2→3 级的判据数据源（悬而未决项的答案） | 2026 即可（两场景已建） |
| L5 | SC8 → S6 | 承诺 vs 实际兑现偏差回流 | 预测校准的免费养料（案例账本已在积累） | 2026 即可 |
| L6 | Q7 IQC → SC1 | 来料合格率月度快照 | 质量数据进供应商风险评分 | 2027-05 随 Q7 |
| L7 | Q1/Q2 → SC1/SC6 | 8D/客诉涉事物料+供应商标记 | 质量事故即采购风险信号 | 2027-Q1 |
| L8 | O2 → FI8 | 缺料缺口→收入递延预估 | 缺料的财务后果进现金流预测 | 2027-Q2 |
| L9 | SC7 ↔ FI10 | 呆滞预警与跌价计提同口径同源 | 库存策略与财务计提不再两本账 | 2027-Q2 |
| L10 | FI2 → SC1/SC3 | 发票/价格异常回流供应商绩效 | 结算数据反哺供应商管理 | 2026-12 |
| L11 | S1 → S6 | 商机/客户动向结构化信号 | 销售日报不止给人看，喂预测 | 2027-Q1 |
| L12 | R 系列 → S3 | NRE 工作量估计接口 | RFQ 报价快且准 | 2027-H1 |

注意 L4/L5 两个"现在就能通"：SC3 答交可信度和 SC8 兑现率的数据今天已经在产生（SC3 引擎 29 tests 已建、SC8 案例账本在跑），不用等任何新场景——这是链 D 的先手棋，也回应你"尽量多引入联动"里性价比最高的两步。

## 六、待你拍板的四项（拍板后按 §0.2 登记落权威文档）

| # | 决策项 | 建议 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-A | 链 D 升格为公司级主干链，全景 S2/S3 章"流程链目标"从三链扩为四链+链E，联动点清单入全景附录 | 采纳（本文 §四/§五 即落稿素材） | 改全景规划叙述层，零场景日期变更 |
| D-B | S6/SC9 知识线提前至 2026-Q4 启动：归集 3 年历史订单+砍单记录+预测复盘判例（场景本体仍 2027-02/03 不动，符合知识先行 8 周纪律的提前量）。连带动作：销售接口人需 7 月内点名——S1 场景 9 月启动，按 8 周纪律 7 月就该有人，目前销售部是六部门中唯一无接口人安排的 | 采纳 | 前置总表加 2 行；销售接口人任务单套用既有模板 |
| D-C | 预测口径显性化为"分布+分位数备料策略"：哪类料按 P50、哪类按 P70/P90 备——这是链 D 上最值钱的一条默会知识（今天在采购老手脑里），建议进知识资产台账新行（持有人=采购专员+PMC，方法=案例反推：拿近 2 年缺料/呆滞双向错配案例反推分位策略草案，Paul/PMC 批改） | 采纳 | 台账 §一.2 加 1 行；为 2027 年 L1 联动提前两个季度备知识 |
| D-D | L4/L5 两个先手联动点 2026 年内打通：L4（SC3 答交可信度→SC8 置信度加权）作为 SC8 置信度 3 级化的判据来源、随 SC3 九月部署一起做；L5（兑现偏差回流）先以月度 CSV 报表形式积累，2027 年 S6 上线即有历史数据可喂 | 采纳 | 各加一个小 openspec 任务（CC），不动排期 |

## 七、一句话收束

你的初衷方向是对的，只需换一个瞄准点：42 个数字员工的终极价值，不是替 42 群人干活，而是让"客户砍单"这样一个信号，在一个上午之内从销售传导到芯片采购决策——今天这条路要走三周、穿过五个人的脑子。 四条链就是给这个信号修路；默会知识提取是给路面铺沥青；联动点是路口的红绿灯。路修通那天，人均产出的提升不是省出来的，是错配成本消失换来的。

*Cowork 出品 · 决策就绪稿 ｜ 不改 42 场景、不动任何日期 ｜ D-A~D-D 拍板后走全景 §0.2 登记 + 零残差同步 ｜ 与 2026-07-04 体检/纠正两报告构成同一治理脉络*