卓品智能

跟进 · v2.3 场景定稿回灌 + 你接下来的三件事

跟进 · v2.3 场景定稿回灌 + 你接下来的三件事

姚祖怡：

先谢你这轮的批改——你圈的那份 v2.3 局部定稿已经定稿了：采购从 9 个场景收敛到 7 个（SC1/SC2/SC4/SC7/SC8 + 新增 SC10 BOM 评审、SC11 库存智能调拨），删掉的 SC3/SC5/SC6/SC9 是只删目录条目、功能没删（并进别的场景或换部门管，链条不断）。你提的两点也都收了：SC8 子功能按你的优先级（锁料 › 临时插单重排 › BOM 分解+导出 › 缺料筛选）排、SC7 "该早做"作为你的排期意见交上去权衡；SC5"单独放置"那处你前后勾得不一致，我按维持并入 SC7 定了，不影响你别的判断。

方式不变——口径类的事你只圈改、不写文档。随信附《部门AI专员协同一页纸》采购域节（你的月度唯一入口）。下面是你接下来的三件事。

第一件（P0，最紧）：缺料校准收尾 —— 两手一起

缺料误判还是采购 AI 的信任根，现在分两步收口：

做什么①（逻辑侧）：缺料口径批改会。技术侧把误判子件逐个整理成对照表（每料现货/在途/安全库存/请购状态/毛需求来源）+ 四个决策点建议选项（安全库存有无例外料、在途要不要限到货时间窗、已批请购算不算、追料要不要留提前量）。你 45 分钟逐条圈选，圈完即口径定稿。　什么时候：7 月上中旬（备料完成即约你）。

做什么②（数据侧）：10 料实物抽验。U9C 库存接口（Stock/Query）已经打通做实时库存源了——请你抽 10 个料做"系统库存 vs 实物抽盘"核对，确认真实库存数对得上。这步过了，SC8 保供看板的现货口径才敢开。　怎么做：技术侧给你 10 个料的系统数，你对实物点一遍报差异。什么时候：8 月初。

第二件：7 场景部署业务规则确认 —— 9 月部署等你

定稿的 7 个场景里，几个 9 月要部署/新增的，得你把业务规则拍一下（技术侧起草规则草案+选项，你圈改，不写文档）：

SC7 库存优化（已吸收原采购建议/遴选）：遴选口径 + >50万/新供应商人工审门禁 + 动态安全库存差异化策略。

SC8/O2 齐套：齐套阈值（与缺料口径同源，一并定）。

SC10 BOM 评审：物料优先选用级别、淘汰判定规则。

SC11 库存智能调拨：调拨原则（跨仓尽量少/物料仓优先→委外仓/就近）+ 我加的红线（调拨清单落 ERP、发委外仓邮件必须 PMC 确认后执行，AI 不自动发）。

什么时候：8 月底前（赶 9 月部署）。

第三件：CSV 试用名单 + 保供看板验收 —— 7 月内

CSV 试用名单：原 SC3 在途绩效（现并入 SC8）/原 SC5 采购建议（现并入 SC7）/O2 齐套三块引擎，8 月起走 CSV 数据先内部试用（不等接口全通）。请圈定首批用户 采购 2-3 人 + PMC 1 人，报我名单即可。

保供看板现场验收：LAN 看板（192.168.100.51:8091）手动刷新打真实三源、确认 🔴 真延期案例推保供运维群、处置中心状态机走一遍（催货→协调→改期/关闭）。记下问题即可，不用写报告。

一句说明

缺料口径定稿后在知识资产台账上署你的名——你的专业沉淀，后续每次引用都算你的贡献、进季度认可。之后追料清单每次人工改判顺手填个原因，口径会按月越改越准。

有问题随时找我。

Paul

2026-07-06

按 v2.3 场景定稿（7 场景）+ U9C Stock/Query 打通更新。随附《部门AI专员协同一页纸》采购域节。*