卓品智能科技

唐工，起点反转的方案已经定稿了，有两处口径只有你能定

唐工，起点反转的方案已经定稿了，有两处口径只有你能定

（财务部跟进信第 15 封）

先把工作量说清楚：这封信只有 2 件事要你办，都是选择题、勾一下就行，不用写字。其余六段是我方的交代与进展，看一眼即可，不用回。

上封信你回的三件，全部收到了，先致谢：李姣龙的账号与她在新流程里负责的两段、节假日日历、以及继续每天投放导出 Excel 的确认——一件不缺。节假日那张表比我们要的还好用（下面第五节说）。

一、【要你办 · 第 1 件】跨月还没立账的应付单，怎么办？

你给的规格里有两条规则，我们做的时候发现它们对不上，而且这不是措辞问题：

筛选条件：「会计期间 ＝ 系统日期所在的会计期间」

终止条件：「只有当该 AP 单的 IsAP 变成 Y（已立账）时，才从拉取范围中移除」

冲突在这里（这是按你两条规则推演的结果，不是某一张真实单据——我们还没跑过第一次真实拉取，没有真单可举）：

一张 8 月的应付单，到 8 月底仍然没立账。
9 月 1 日那天，按筛选条件，它会因为「会计期间不是当期」而落选；
但按终止条件，它的 IsAP 还是 N，不该被移出。
两条规则对同一张单给出了相反的结论。

这一条决定的不是措辞，是系统的量级和会不会丢单：

|  | 选项 | 每天会拉多少 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | (a) 会计期间优先 —— 只看当期未立账，跨月的自动退出 | 约 100 张 | 🔴 跨月即静默丢单：那张 8 月的单从 9 月起再也不会出现在任何一份表里，而它恰恰是拖得最久、最该被催的那一张，且没有任何提示 |
| ☐ | (b) 立账状态优先 —— 只要没立账就一直拉，不看期间 | 不可估，可能数千张 | 第一次跑就会一次性向几十上百位采购同事推送，新受众的第一印象就此毁掉 |
| ☐ | (c) 会计期间优先，但跨月尾单单独列一张表 —— 当期正常核对，跨月未立账的不进主表、单列给你和李姣龙看 | 约 100 张 ＋ 一张短尾单表 | 多一段逻辑，其余两个风险都避开 |

我方推荐 (c)。 理由：(a) 的失败方式是静默的（丢了不会有任何信号），(b) 的失败方式是噪音爆炸且第一次就发生在采购部同事身上。

🔴 但我们不会替你定——跨月未立账怎么处理牵涉暂估与期末结转，那是你的账务口径，不是我们能推的。

二、【要你办 · 第 2 件】表1《核对通过明细表》里，该放哪几类单？

你上封信定了：李姣龙会根据表1《核对通过明细表》里的 AP 单明细，手动在 ERP 里立账。

🔴 这句话让「表1 收哪些单」从一个显示问题变成了账务问题——表1 里出现什么，她就照着立什么。所以这一条我们不敢自己定。

背景：引擎现在把每条明细分成五类（这是已经在跑的真实口径，不是新提的）：

| 类别 | 含义 |
| --- | --- |
| 完全匹配 | 数量、未税金额、税额三项分毫不差 |
| 金额微差 | 数量与税额都对，只有未税金额差一点点——且这一点点已通过 R5 门禁（整单差异总额 ≤ 1 元，或在你定的百分比容差内），按你 7 月定稿的规则属「L2 自行消化，不转人工」 |
| 数量金额不符 | 超容差 |
| 明细错位 | 同一张单内跨料品串行 |
| 无发票支撑 | 还没收到票 |

后三类肯定进表2（未通过），没有疑问。问题只在「金额微差」这一类：

|  | 选项 | 表1 里会有什么 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | (甲) 表1 只收「完全匹配」 | 全是分毫不差的单 | 每天会有一批只差几毛钱的单子既不在表1、也不该进表2，悬在中间没人管；李姣龙得另外找它们 |
| ☐ | (乙) 表1 收「完全匹配」＋「金额微差（L2 门禁内）」 | 多出一批账面差 ≤1 元的单 | 与你 7 月定的「L2 自行消化、不转人工」完全一致，李姣龙一张表走到底；但她会照着把差几毛的单也立了 |
| ☐ | (丙) 表1 只收「完全匹配」，「金额微差」单列成表3 | 表1 最干净 | 她每天要看三张表，而表3 上的动作其实和表1 一样 |

我方不设推荐——(乙) 在逻辑上最顺（沿用你已定的 L2 语义），但它意味着「自行消化」这四个字从「不用转人工复核」变成了「可以直接立账」，这两件事是不是一回事，只有你能说。

🔴 这一条不设默认生效：不回复我们就一直等着，不会替你选。

三、有一件我们本来要问你的，这次故意不问

方案里还有一项待定：「几个工作日没收到发票，才算超期、才该点名催」（我们内部叫 N 值）。

按规矩这一项该做成判例表——抽 10 张真实滞留的应付单、标出各自实际拖了多少天，请你圈一个线。

但那 10 张真实单据现在还不存在：新流程一次都还没跑过，我们手上没有真实的滞留清单。硬要发，就只能编 10 个假单号给你看——上封信刚为「催了一件你早就交过的东西」向你道过歉，我们不想在下一封信里换个方式再来一次。

⇒ 这一项等第一次真实拉取跑完，拿真单子给你圈。 现在不占你时间。

四、下面这些我方先行，不用你回（但你不同意随时说）

| 事项 | 我方怎么定的 |
| --- | --- |
| 《三单待核对明细表》的字段 | AP单号／供应商／单据日期／金额（价税合计）／首次匹配日期／当前状态 |
| 表2「未通过原因」的中文措辞 | 按引擎五类各配一句人话；🔴 其中「明细错位」采购同事未必看得懂，这一句你若方便，看一眼 |
| 表1 里「金额」是含税还是未税 | 取价税合计（票面口径） |
| 请 IT 给应付单查询接口加个过滤参数 | 属优化（加了每天少拉两万多行），走给陈承的另一封信，不占你时间 |
| 群消息里放不放面板链接 | 不放，改用 Excel 附件承载 —— 面板那道口令是四个系统共用的，发给采购部同事等于把另外三个（保供看板／命令中心／质量报告）也一起开了。这是权限边界，邵总已定 |
| 第一次真实运行 | 关闭推送、只落盘给你先看一眼，确认无误后再开始进群 |

五、你给的三样，我方的落点

① 节假日日历——比我们要的好用，谢谢。 我们只要了「调休上班日」和「2027 年表」两块补丁，你给的是一张 745 行、从 2026 年 1 月 1 日排到 2028 年 1 月 15 日的逐日日历，还多带了一列「是否工作日」。⇒ 付款到期日顺延不用再自己拼「节假日＋调休＋周末」三段，直接查那一列就行。旧的 33 天表已按你说的作废替换。

⚠️ 一处我们提前说：新表排到 2028 年 1 月 15 日，而 FI3 今年 11 月正式启动、付款到期日必然跨进 2028 年——所以 2028 年的表我们可能会比你定的时点稍早一点向李姣龙要，到时候提前说一声。

② 年度更新机制照你定的建。 每年 9 月 1 日由我们给李姣龙的企业微信发提醒。今年 9 月 1 日那次也会照发，内容是「2027 年表已收到，明年这时候提醒你出 2028 年表」——不是再向她要一次 2027 年表，你不用管。

③ 李姣龙的账号已收到并入册，她在新流程里的两段职责（每日看群通知判流程是否正常／按表1 手动立账）已经原样写进方案。

六、面板发票段翻倍——正在修，还没修好

上封信告诉过你「删文件＋重跑修不好」。现在进度是：已排进本周的开发任务，三件事一起做——把已入库数据按发票号重建、给摄取加行级去重、重跑后用你举证的那张 AP-2026070036·行10 复现核对。

🔴 在我们明确通知你之前，面板发票段的数字请继续不要采信。 修好了会专门给你一句话，不会让你一直猜。

七、R5 分母那张对照表，本周内给你

上封信答应过你「这周内拿几张真实的应付单做成对照表」。任务已经派下去了，做法是：同一张真实应付单按两种分母各算一次，把两个比率和由此产生的分流差异并排列出来，你在认可的那一列上勾一下就行。

⚠️ 我们额外加了一条要求：表里优先放那些两种算法会得出不同结论的单子。因为如果随手抽十张，很可能每一行看起来都一样，那张表你就没法勾了。

八、三要素

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | ① 第一节：跨月未立账的应付单怎么办，(a)/(b)/(c) 勾一个；② 第二节：表1 收哪几类单，(甲)/(乙)/(丙) 勾一个 |
| 怎么做 | 在这份 Word 里直接勾，回传给「邵总数字人」机器人即可；不想勾，回一句话说选哪个也行 |
| 什么时候交 | 9 月上旬——这两条是方案能不能开工的前置，晚了 FI3 的 9 月前置会一起推迟 |

不用你回的：第三节（我方主动不问的那一项）、第四节（先行事项）、第五节（你三样交付的落点）、第六节（翻倍修复进展）、第七节（对照表进度）。

本场景还剩 3 项待确认，本次收 2 项 → 收完剩 1 项（剩的那一项就是第三节说的 N 值，等真实数据到手再问）。

有问题随时找我。

—— OPVP Shao Peishen

2026-08-23