卓品智能科技

唐燕萍，你好

# 唐燕萍，你好

先说结果：你 07-14 的两处收口答复（暂估价阈值、外币三家供应商）和 07-17 发来的《U9C 财务侧 API 接口文档》，我们这边已经全部核对、回灌、落库完成——两件都对得很准，帮我们把 FI2 的最后两个开放点关掉了，节奏因此能往前赶。下面把落地情况回你一遍，另外有一件"提前"的事想请你和财务团队搭把手。

## 一、你的两处收口 + API 文档，已全部落地（告知，无需你再动）

暂估价阈值：按你确认的口径——付款累计达暂估价 30% = 预警、50% = 拦截——已落进 FI3 付款校验的规则定稿（就绪清单 R1/R4 与规则表四，原先标 ⚠️ 待确认的三处已去标定稿）。

外币三家供应商编码：ZA0066 艾睿 / ZA.0368 安富利 / ZA0020 上海英恒，已落进 FI2 的 R7（外币容差比对）配置真值。

API 接口文档核对结论：你给的这份文档质量很高——采购单 / 收货单 / 应付单的 Query 全字段齐全，应付单里的 发票号 / 发票日期 / 来源采购单号·行号 / 来源收货单号 正好构成三单匹配的"行级来源链"，足以支撑 FI2 三单匹配，附件下载口还能覆盖发票 OCR 入口，甚至溢出把 FI3 的几条也带上了。服务器和 apiKey 都齐。基于这份文档，FI2 的真实数据整备已经可以开工了。

## 二、想请你帮忙的一件事：FI2 争取提前，需要更早一点的真实样本

FI2 的引擎其实已经建好（三单匹配 v3 已就绪、测试全绿），现在唯一挡在前面的就是"拿真实单据跑一遍验证"。原计划真实验证排在 8 月下旬；因为引擎和端点都提前到位了，我们想争取把它往前提（提前到几号，等这周的数据整备摸完实测点再给你一个准数）。

要提前，就需要财务团队能早一点给到一小批真实样本：

做什么：提供若干组真实的"采购单—收货单—应付单（配票生成的那张）"配对单据 + 对应的发票扫描件（供 OCR 直读验证），覆盖上面外币三家 + 有暂估价的场景各几组即可，量不用大，先够跑通一轮。

怎么做：不用你整理成文档——你圈定几张有代表性的真实单据、告诉我们单号即可，样本清单的结构由我们这边起草、你过目确认（沿用我们一贯的"AI 起草、你批改"方式）。

什么时候交：为了提前验证倒排，希望 8 月上旬前能给到首批小样本；你看财务这边什么时间方便，回我一句就行。

## 三、两个需要你顺手推一下 IT 的点（FI2 提前的前置）

OCR 选型还差临门一脚：发票走 U9C 应付附件 + OCR 直读，IT 还在选型（目标准确率 ≥99%）。这是发票能否自动直读的前提，麻烦你帮忙盯一下 IT 尽快定下来（我们已单独立项跟催）。

批量查询参数：API 示例里的查询都是"按单号单查"，但对账需要"按期间批量拉单"。这是目前唯一可能的新缺口——如果 IT 的接口暂不支持按期间批量查询，可能要请他们补一个列表查询参数，麻烦你帮忙跟 IT 确认一下有没有。

## 你名下的知识资产

FI2 三单匹配、FI3 付款校验两份规则就绪清单现在都以你确认的口径定稿，是财务域这两个场景的权威规则底稿，落地时会署你的名——这是你这段时间批改攒下来的资产，后面新人接手照着它走就行。

随信附《部门 AI 专员协同一页纸》财务域节（你本月的任务基准，一页看全）。有任何不清楚的、或样本时间安排上有难处，随时找我。

—— Paul