卓品智能科技

FI3 付款申请自动校验 · 就绪清单 + MVP 细化

# FI3 付款申请自动校验 · 就绪清单 + MVP 细化

核心判断：FI3 是资金安全场景，与 FI2（效率场景）性质不同——错拦一笔烦人，漏拦一笔亏钱。因此：① 上线次序按两段式走，不等 FI2 全通；② 所有 L4 自动拦截晋级必须 Paul + CFO 会签（D2 已裁）；③ AI 只做校验与拦截建议，付款执行永远人工——这是比 L2 门禁更硬的一条资金红线。
底座复用：FI1/FI2 已验证的 feed-source 三源抽象（mock/csv/u9c）+ audit + ZpConnector + confirm.py L2 判例采集直接搬；FI2 mock MVP（feat/fi2-recon-mvp，32 tests）的 result_classify/config 驱动容差/L3 门禁模式即 FI3 校验引擎的直接母版。专员外部文档（FI5-A..G）痛点与 AI 动作已写得很细，本清单把它落成"三就绪 + MVP 口径底稿"，可直接驱动 CC 起 propose。

## 〇、MVP 范围与两段式节奏

| 子场景 | 段位 | 定位 | 数据闸 |
| --- | --- | --- | --- |
| FI3-2 收款账户与合同比对 | A（10月） | 户名/账号/开户行三字段比对 + 账户变更管控 | 🔴 供应商主数据（收款账户）+ 付款申请单 |
| FI3-4 累计超合同/订单拦截 | A（10月） | 累计已付+本次 vs 合同上限；框架/暂估价 | 🔴 采购合同（含变更/框架/暂估）+ 已付款凭证 |
| FI3-5 预付款管控与核销校验 | A（10月） | 单据支撑分级审批 + 发票勾稽 + 账龄/催票 | 🔴 预付款台账 + 合同 + 收货记录 |
| FI3-6 付款日期自动计算 | A（10月） | 账期条款解析 + 节假日顺延 + 付款日历 | 🟡 合同账期条款 + GR/INV 日期 + 节假日历 |
| FI3-1 三单匹配状态前置校验 | B（随 FI2） | 未配齐拦截 + 紧急特批通道 | 消费 FI2 匹配结果 + 应付配票状态 |
| FI3-3 重复付款检测 | B（随 FI2） | 发票级/PO 级累计 + 疑似重复 + 预付扣回 | 消费 FI2 行级映射 + 已付款凭证 12 个月 |
| FI3-7 综合校验仪表盘 | 收口（11月） | 一屏汇总 A+B 全部校验结果 | 各子场景输出 + 审批流数据 |

A 段四项互相独立、均不依赖 FI2，数据通一项起一项，不搞齐步走。B 段两项等 FI2 MVP 出真实匹配结果即可跟上（FI2 mock 已入库，9 月数据通后转真实）。

## 一、数据就绪（详见《数据闸清单》B 段，均挂 7/15 双反馈门）

2026-07-09 更新：IT 已回时间表（见下表 🟡），U9C 侧 1-5 项 7/15 前全通，FI3 数据闸实质解除；FI3 数据全在 U9C 侧、不涉 SRM。仍开口的只剩 #6 拦截落点甲/乙（待追问 IT）、#7 CFO 审批流、#8 节假日历。

| # | 就绪项 | 用于 | Owner | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U9C 供应商主数据（收款账户三字段 + 账户变更记录） | FI3-2 | IT | 🟡 7/10 通（IT 2026-07-09 回复） |
| 2 | U9C 采购合同（含补充协议/框架/暂估价标记 + 账期条款） | FI3-4/6 | IT | 🟡 7/15 通 |
| 3 | U9C 已付款凭证（近 12 个月历史 + 增量） | FI3-3/4 | IT | 🟡 7/13 通 |
| 4 | U9C 预付款记录/台账 + 收货入库记录 | FI3-5 | IT | 🟡 7/15 通（收货随 GR 7/10） |
| 5 | U9C 应付单配票状态 | FI3-1 | IT | 🟡 7/10 通 |
| 6 | 付款申请单载体与拦截落点 | 全部 | IT + 对接人 | 🟢 定乙方案（唐燕萍 2026-07-10 圈定）——L3 旁路校验清单起建；甲（U9C 审批流内嵌）转为 L4 晋级前提、择期问 IT |
| 7 | CFO 审批流接口（特批/例外通道路由） | FI3-1/5 | IT + CFO | ⚪ 待确认 |
| 8 | 法定节假日日历 | FI3-6 | IT 提供即可 | ⚪ |

第 6 项是 FI3 特有的新问题（FI2 没有）：校验在哪儿拦？两个方案——
甲（理想）：U9C 付款申请审批流内嵌校验节点（提交时同步调 AI 校验、不过即退回），需 U9C 审批流支持外挂校验，IT 须答可行性；
乙（MVP 兜底）：旁路校验清单——付款申请批量导出/直读 → AI 校验 → 输出《通过/拦截清单》给审批人，审批人据单批。乙不改 U9C、任何情况下可落地，L3 阶段即用乙；升 L4 自动拦截才必须甲。
✅ 已定（2026-07-10）：按乙起建（唐燕萍圈定）；甲作为 L4 晋级前提，升档前再问 IT 可行性。

## 二、规则定稿（唐燕萍 2026-07-10 圈改回灌，R1-R8）—— FI3 的"灵魂"

| # | 收口项 | 定稿（2026-07-10） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 拦截 vs 提醒分级 | 账户不一致/超合同/超发票累计/无单据预付=拦截；新账户首用/疑似重复=提醒确认；账龄/催票=预警。暂估价按 R4 统一：30%=预警、50%=拦截（唐圈改中 R1 曾写"50%=提醒"，与其 R4 冲突，按更严更具体的 R4 统一——Paul 2026-07-10 裁，随回件请唐确认 ⚠️） | 唐圈改 + 冲突统一 |
| R2 | 账户比对与变更管控 | 三字段任一不符即拦；变更走主数据审批流、生效前 30 天新旧并行；新账户首用须财务主管确认 | 唐认可 strawman |
| R3 | 重复付款判定参数 | 同供应商+同金额+±3 天=疑似；回溯 12 个月；发票级累计（已付+本次≤发票额）允许分次付款 | 唐认可 strawman |
| R4 | 超合同拦截口径 | 含税口径对含税累计；框架合同子订单自动汇总；暂估价 30% 黄色预警 / 50% 拦截（唐圈改，较 strawman 90%/100% 大幅收紧） | 唐圈定 |
| R5 | 预付款分级档位 | <1 万仅采购申请单可提（采购经理批）/ 1-10 万须 PO（采购总经理批）/ ≥10 万须正式合同（CFO 批）/ ≥100 万须正式合同（总经理批，唐新增档）；例外通道一律 CFO 批 + ≤15 工作日补签，超期推审计部 | 唐圈定（财务内部共识达成） |
| R6 | 账期条款解析清单 | 验收后 N 天/到货后 N 天/月结 N 天/票到后 10 天四类起步；落节假日顺延至下一工作日 | 唐圈定 |
| R7 | 紧急特批通道 | 一律 CFO 批 + 标"紧急特批" + 7 个工作日补齐配票，入《未匹配付款跟踪清单》 | 唐认可 strawman |
| R8 | L3→L4 晋级门 | L3 建议跑 ≥2 个月、误拦率 <2%、漏拦 0 重大案例；晋级 Paul + CFO 会签（D2） | 唐认可 strawman |

圈改原件见 7-外部文档/财务部/FI3-付款校验-就绪清单与MVP细化-回复.docx（R6 纪律只认文件）。唐燕萍 6 个决策项已随上表全部落定（其回件注"已确认"）。⚠️ 唯一待她二次确认项=暂估价阈值统一口径（R1/R4/表四三处曾互异，现统一为 30%预警/50%拦截）。

## 三、治理就绪（上线前签，守 §7 红线 + 资金安全加码）

第一，AI 不碰钱：FI3 全部子场景 AI 只输出校验结果与拦截建议，付款指令的发起与执行永远由人在 U9C/银企系统完成——与 SC11"AI 不自动落 ERP"同款红线，写进 propose 的非目标。第二，L3→L4 分期 + 双签：全部先 L3 建议清单跑，达 R8 门槛后升 L4 自动拦截，晋级须 Paul + CFO 会签（D2 已裁，区别于 FI2 的单签）。第三，审计：每笔校验判定/拦截/放行/特批全写平台 audit（append-only，IATF 3 年），特批记录含审批人与补齐时限。第四，财务红色数据脱敏：收款账号在日志与报告中脱敏展示（尾 4 位），合同金额按需聚合。第五，跨职能接口：账户变更管控涉供应商主数据流程（采购+IT）、催票/账龄预警推采购跟单员——主责财务对接人，采购接口人配合（Paul 已在推进指定）。

## 四、MVP 口径底稿（A 段四项 —— 唐燕萍确认边界）

每笔付款申请跑完适用校验后归入四态（对齐 FI2 五分类模式，供 FI3-7 仪表盘汇总）：

| 结果态 | 判定（strawman，待确认） | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 通过 | 全部适用校验项在容差/规则内 | L3 出"建议通过"清单 →（升 L4）自动放行 |
| 🟡 提醒放行 | 新账户首用 / 疑似重复 / 暂估价 30%（预警线，R4 定稿） / 待补合同标记 | 放行但须指定人确认，留痕 |
| 🔴 拦截 | 账户不符 / 累计超合同 / 累计超发票额 / 暂估价 50%（拦截线，R4 定稿） / 无单据预付 / 无收货核销 | L3 出"建议拦截"+原因明细 →（升 L4）自动拦截 |
| 🟣 特批 | 拦截项走 CFO 例外通道放行 | 标签+限期补齐+跟踪清单+审计留痕 |

唐燕萍 6 个决策——✅ 全部落定（2026-07-10，其回件注"已确认"）：① R1 分级 ✅（暂估价按 R4 统一，待其二次确认 ⚠️）；② R2 账户 ✅；③ R3 查重参数 ✅；④ R4 超合同+暂估 30%/50% ✅；⑤ R5 档位 ✅（新增 ≥100 万总经理批）；⑥ R6 条款四类 ✅。

## 五、就绪节奏

7/15 数据闸反馈（B 段 8 个就绪项 + 拦截落点甲/乙）→ 唐燕萍 R1-R8 圈改（8 月，随 FI2 规则一并回）→