卓品智能

财务域重梳 · 确认小抄

财务域重梳 · 确认小抄

勾完这张即可"定了交路线图"。每项给了推荐，认可就打 ✅，要改就在后面写。

A. 编号与排期

☒清编号方案（推荐）：三单匹配 = FI2、付款校验 = FI3，原 FI3/FI5/FI6/FI7/FI8 顺延为 FI5/FI7/FI8/FI9/FI10　　▷ 备选：保专员号"号尾挂"（旧映射表甲案）

☒FI2 三单匹配启动档 = 2026-09（数据通即起）

☒FI3 付款校验启动档 = 2026-11（两段起：账户/日期/超合同/预付款 10 月并行；配票前置/重复付款随 FI2）

☒场景数：财务 8→10、全景 40→42

B. 范围与拆分

☒拆 原 FI2 月结 → FI2 三单匹配（独立提前）+ FI4 月结其余（银行流水/科目余额/月结仪表板）

☒拆 原 FI4 异常交易 → FI3 付款校验（独立提前）+ FI6 异常交易其余（应收/关联方/频率/内控）

☒子场景重新编号 FI2-1…FI2-8 / FI3-1…FI3-7（弃专员 A–H/A–G）；专员文档后续按标准格式更新

C. 治理（守 §7）

☒FI2/FI3 自动化分期 L3→L4（先建议跑准确率，L4 晋级门=查准/查全达标+误拦可控）

☒FI3 涉资金安全，L4 晋级 Paul + CFO 会签；紧急特批走 CFO

D. 资源与前置（需你推动）

☒发《FI4-FI5 数据闸清单》给 IT/SRM，挂 7/15 双反馈门，收 5 问：① PO/GR 权威源（U9C or SRM）② U9C 端点时间表/CSV 备选 ③ SRM 900401 ④ OCR 选型（准确率≥98%） ⑤ 物料编码映射表来源

☒指定 采购侧接口人（FI2/FI3 跨财务↔采购：PO/GR 口径、退单闭环、供应商考核、合同）

☒CFO 纳入 FI3 治理

E. 移交

☒以上勾定 → 本线《标准编排》作全景 §2.1.4 财务段替换稿，交全景路线图 Task 执行重排（§0.2 修订登记、排期表同步、总数 40→42、grep 零残差）

*勾完回我，我把定稿标记 + 触发移交清单；数据闸/采购接口人/CFO 三项是并行推进项，不阻塞编号定稿。created 2026-07-03（Cowork）。*