卓品智能

采购 v2.3 局部定稿 · 批改单

姚祖怡圈改用 · 打勾即选（认可/改/拿不准）

# 采购 v2.3 局部定稿 · 批改单

姚祖怡：这份不用你写字。每一项我已起草好，你只做三件事之一——☑ 认可 / ☑ 改（写/说一句） / ☑ 拿不准（会上议）。约 45 分钟过完。排期档位不用你管（那是总线的事）。

## A. 存续 5 个场景——现状对不对 + AI 做的事符不符合采购实操

### SC1 供应商风险初筛

现状我写"已上线运行、全员在用"——对吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

AI 做的（采资质/征信评分/1-5级风险/档案库）——符合实操吗？有没有缺的或过头的？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

### SC2 采购周报

周报要呈现的指标（下单及时率/交付及时率/现货溢价额…）够不够？还想加哪个？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

### SC4 合同条款审核

要提取/比对的关键条款（价格/交付/质保/违约/IATF追溯/保密）——够吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

### SC7 库存优化（已并入原 SC5 采购建议/遴选）

把"采购建议/供应商遴选"并进本场景——你认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

动态安全库存/呆滞处置/设计变更呆滞/委外排程释放这些——采购实操上对吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

遴选的 >50万/新供应商人工审门禁，随功能进 SC7——保留对吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

（业务意见，排期总线定）范围变大后，SC7 你觉得该早做还是维持？　一句话：＿＿＿＿＿＿＿＿

### SC8 客户订单交期承诺（已并入原 SC3 供应商答交可信度）

把"供应商答交可信度评分→交期置信度加权"并进 SC8——认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

新子功能（缺料筛选范围勾选/锁料/临时插单重排/BOM 分解到原材料+导出 Excel）——哪个最急？排个序：＿＿＿＿＿＿＿＿

## B. 新增 2 个场景——描述准不准

### SC10 BOM 评审及物料库管控

AI 做的（采原厂/贸易网站/我司价格库/BOM，出评审建议+选用级别+淘汰建议）——准吗？漏了啥？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

数据从哪来（ERP供应商主数据/外部API/历史库）——够吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

### SC11 库存智能调拨

调拨原则（跨仓尽量少/物料仓优先→委外仓/共用料按上线顺序/就近调拨）——对吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

我加了条红线：调拨清单落 ERP、发邮件给委外仓，必须 PMC 经理确认后再执行，AI 不自动落库/自动发——你同意吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿＿＿＿＿

## C. 删掉的 4 个场景——功能去哪了，你认同吗

说明：这 4 个是从采购目录删掉的独立场景，功能没删，是并进别的场景或换个部门管，链条不断。

SC3 供应商绩效/在途 → 答交可信度并进 SC8、绩效反哺并进 SC1。认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿

SC5 采购建议/遴选 → 并进 SC7。认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿

SC6 芯片短缺预警 → 留作保供链节点、改由供应链/运营管（不在采购目录）。认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿

SC9 OEM订单波动预测 → 并进销售知识线、归销售管。认同吗？　☐认可　☐改：＿＿＿＿

## D. KPI 目标值——现实吗

7 个维度的 6 个月/18 个月目标（风险评估 0.5天、周报 0.5人天、合同 1天、周转率+10-15%、交期回复~3天、BOM评审~1天、调拨>90%）——哪个你觉得定得太松/太紧？　一句话：＿＿＿＿＿＿＿＿

圈改人：姚祖怡　　日期：＿＿＿＿　　记录：＿＿＿＿

*回传 Cowork 后并回局部定稿定稿；有实质变动的出增补移交单。*