卓品智能

7/17 会材 · 缺料口径确认 + 净额签字

# 7/17 会材 · 缺料口径确认 + 净额签字

会务：日期 2026-07-17　｜　主持 Paul　｜　参会 姚祖怡（牵头）+ 采购 解植雅 + PMC 汤易水　｜　性质 确认 + 签字（A1-A4/B1-B4/C-1 已于 07-10 圈定，本会做最终确认、定 B1 排期、净额签字）。

议程（约 60 分钟）：场一 口径确认（~30）→ 场二 净额签字（~20）→ 收尾决议（~10）。

## 场一 · 口径定稿确认（姚 07-10 已圈，会上最终确认）

逐条确认；无异议勾"确认"，要改勾"改"并写一句。

A1 在途 PO 限"到货日 ≤ 需求日"才计入可用　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

A2 追料临近才追：净需求 > 0 且 需求日 − 今天 < 采购提前期 L/T　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

A3 安全库存全部按系统设定扣减、无例外（数据缺口过渡期按 0）　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

A4 已批请购（未下 PO）不计入可用　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

B2 SRM 答交"数量 ≥ 缺口量"也纳入判定（日期+数量双判）　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

B3 BOM 取"当前生效 / 最新已发布"版本　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

B4 共用件按 PMC 每月手工优先级顺序占用扣减　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

C-1 主料+替代料现货合计判齐（认可，等 CC 重跑清单抽验）　☐ 确认　☐ 改：＿＿＿＿

## 场一 · B1 多层递归排期决策（会上定）

姚已定"要做多层递归展开 + 逐层先抵成品/半成品现货"，工作量大。请定排期：

☐ 分批（建议）：关键成品先做多层、其余暂单层——请圈定"关键成品"范围：＿＿＿＿＿＿＿＿

☐ 照单全收：全部成品一次做多层，CC 评估工期

☐ 暂缓多层：先上单层 + 其余口径，多层下一轮

## 场一 · 数据缺口告知（不阻塞，交 IT/CC 补）

安全库存字段（Stock/Query 恒 0）、采购提前期 L/T、SRM 答交数量、BOM 版本、PMC 月度优先级表——过渡期有兜底，补齐后自然生效。请 PMC/姚落实"PMC 月度优先级表"的格式与提供节奏（B4 依赖它）。

☐ PMC 月度优先级表：由 ＿＿＿＿ 提供，格式/节奏 ＿＿＿＿

## 场二 · 净额开关黄金重核签字（对照 21 行对比底稿）

底稿：净额 关→开，🔴 真延期 35→15（20 张假延期消失）、21 行成品变色、其余判级不变。逐项签：

☐ 21 行"关→开"新判级整体认可

☐ 3 张转 🟢 逐张确认真能按期（S02Y.0035×2 + 1 张）

☐ 18 张转 🟠 合理性确认（延期驱动子件有货、仍有未答复子件、保守留待催）

☐ 这 21 张成品的保供黄金基准据新判级更新登记

☐ 登记翻 ON 原因 + 签字（IATF 档 2→档 3 晋档条件）

签字：姚祖怡 ＿＿＿＿　日期 ＿＿＿＿ → 签字件落 7-外部文档/采购部/ → CC 翻 SC8_NET_INVENTORY=on + 重启 + 抽验 21 行。

## 待姚当场确认 · D 段矛盾（净额签字是否 7/17 同场）

07-10 圈选表 D 段两处矛盾：勾了"与净额签字同期 = 否"，又勾"净额签字 本次会上一并做"。请姚当场定：

☐ 7/17 同场一并签（取"会上一并做"，与日历一致 —— 建议）

☐ 净额签字另约（取"否"），日期 ＿＿＿＿

## 收尾 · 决议记录

B1 排期决议：＿＿＿＿＿＿＿＿

净额签字：☐ 完成　☐ 另约（＿＿＿）

遗留/待办：＿＿＿＿＿＿＿＿

记录人：＿＿＿＿　日期：2026-07-17

*会后：口径确认结果 + B1 排期 → Cowork 更新《缺料预警校准需求》+《引擎改造交接》交 CC；净额签字件落 7-外部文档/采购部/ → CC 翻 ON。*