卓品智能科技

SC8 净额开关 · 黄金重核排期与签字项

# SC8 净额开关 · 黄金重核排期与签字项

一句话：净额功能"万事俱备、只欠一签"——代码已上线（默认 OFF）、服务器 Stock 数据源已配、今天的实盘对比底稿已出；翻 SC8_NET_INVENTORY=on 只差姚祖怡对 21 行变色做黄金重核 + 签字（IATF 晋档条件），签完 CC 翻开关 + 重启即生效。

## 1. 现状（就绪度）

| 环节 | 状态 |
| --- | --- |
| 净额代码（六仓白名单现货净额） | ✅ 已上线 51 服务器，SC8_NET_INVENTORY 默认 OFF，看板行为零变化 |
| Stock 数据源配置（STOCK_API_BASE/STOCK_API_KEY） | ✅ 服务器 .env 已配（正式 ERP，与 FO 同端点） |
| 实盘对比底稿 | ✅ CC 2026-07-08 在 51 服务器只读跑出（未改 .env / 未翻开关 / 未重启） |
| 唯一未结 | 🔲 姚祖怡黄金重核签字（本文件即为此设计签字项） |

## 2. 重核依据（今天的实盘底稿）

文件：4-数字员工/采购部/SC8-客户订单交期智能承诺/reports/净额开关对比底稿-2026-07-08.md（真实四源 FO/U9C-BOM/Stock/携客云，gitignored 含真实客户名）。

关键结论：净额 关→开，🔴真延期 35→15（20 张假延期消失）、🟠待催 81→98、🟢按期 0→3；21 行成品行变色，其余 95 行判级不变（黄金基准零漂移）。

变化结构：18 行 🔴→🟠（延期驱动子件其实有货、假延期解除，仍留待催）、2 行 🔴→🟢、1 行 🟠→🟢。

## 3. 专员签字项清单（姚祖怡逐项圈选/签字）

对照底稿 §2 的 21 行变化明细逐项确认；这就是"净额重核"的动作。

[ ] 21 行"关→开"新判级整体认可（底稿 §2 表）。

[ ] 3 张转 🟢 逐张确认真能按期（S02Y.0035×2 + 1 张；重点核其全部子件现货/承诺是否确覆盖）。

[ ] 18 张转 🟠 合理性确认（延期驱动子件有货、但仍有未答复子件 → 保守留待催，是否认可）。

[ ] 这 21 张成品对应的保供黄金基准，据新判级更新登记（哪些成品的基准四色随净额更新）。

[ ] 登记翻 ON 原因 + 签字（IATF：档 2→档 3 晋档需"专员重核黄金基准 + 登记原因 + 签字"）。

## 4. 排期建议

| 步 | 动作 | 责任 | 建议时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚祖怡按 §3 逐项圈选 + 签字（可与缺料批改会同场或之前，约 20 分钟） | 姚祖怡 | 8 月缺料批改会同期/之前 |
| 2 | 签字件落 7-外部文档/采购部/（R6 只认文件） | Paul 签收落位 | 签字当日 |
| 3 | CC 翻 SC8_NET_INVENTORY=on + 重启 BaoguanWebServer，抽验 21 行现网四色与底稿一致 | CC | 签字落位后 |
| 4 | 观察 3–5 个工作日（现网净额判级无异常） | CC + 姚祖怡 | 开启后一周内 |
| 5 | 确认稳定 → 登记档 2→档 3 晋档完成 | Cowork 登记 | 观察期后 |

## 5. 晋档条件对齐（不可跳）

翻 ON = SC8 保供由"档 2"晋"档 3"，前置 = 专员重核黄金基准 + 登记原因 + 签字（根 CLAUDE.md §7 红线 4 + stock-api-inventory-source 变更包验收晋档条件）。

本开关不涉及对客外发（CUSTOMER_OUTBOUND_ENABLED 仍全程关闭，另一套 5 条件），净额只影响内部保供看板判级。

分工红线：签字项/排期为 Cowork 设计；翻开关 + 重启为 CC 侧动作（Cowork 不连真实库/不改生产配置）。

## 6. 前置状态

无技术前置未结——代码已部署、Stock 配置已在服务器、底稿已出。唯一门 = 姚祖怡签字。签字回来即可执行第 3 步。