卓品智能

跟进 · 你和团队近期的四件事

# 跟进 · 你和团队近期的四件事

致 姚祖怡（并采购团队）：

先交个底：采购的场景重排已经落地了——采购定为 7 个场景（SC1 供应商风险初筛、SC2 采购周报、SC4 合同审核、SC7 库存优化、SC8 客户交期承诺 + 新增 SC10 BOM 评审、SC11 库存智能调拨）；你熟悉的原 SC3（在途绩效）、SC5（采购建议/遴选）引擎没丢，已并进 SC8、SC7 继续用。这些你不用操心。

真正要你和团队使劲的是下面四件 7-8 月就能见效的事——它们大多不缺技术，只等你们的业务输入。办完，采购一线立刻受益。分工照旧：你牵头定口径/签字/汇总，采购团队分担核对量。

## 第一件（最紧 · 采购一线天天痛）：SC8 净额开关签字 → 翻 ON

背景：现在保供看板"有货也判缺料"，根因不是 bug——是"净额开关"默认关着、看板压根没去看库存。这是你拍板过的治理开关，按流程要你做一次黄金重核、签字，才能翻开（ON）。翻开后，仓里真有货的料就不再被误判成缺料。

做什么：完成 5 项签字（清单在《SC8净额开关-黄金重核排期与签字项-2026-07-08》），对照 CC 07-08 在真实服务器跑出的《净额开关对比底稿》里 21 行变化逐项圈选确认（哪些从"缺料"翻成"齐备"是对的）。

怎么做：先看随信的《SC8 净额开关·9 问答复》把机制搞清楚（你问的替代料合并、部分齐套已定稿了；共用件、多层分解等 4 条仍开放，放缺料批改会一起定）；再对 21 行圈选、签 5 项；签字件放 7-外部文档/采购部/。团队帮你核对 21 行里"到底有没有货"。

什么时候：本月内、或与缺料批改会同期；签字落位后 CC 翻 SC8_NET_INVENTORY=on + 重启 51 服务器验证。

## 第二件（P0 口径）：缺料批改会（45 分钟，你只圈不写）

做什么：圈选 2 个决策点——②在途 PO 要不要限"到货日 ≤ 需求日"才算数、④追料要不要留交期提前量缓冲；并认可 C-1 替代料合并后的重跑清单。会上把净额那 4 条开放口径（多层递归分解、SRM 答交数量核对、BOM 版本取值、共用件跨项目分摊）一并圈定。

怎么做：CC 已备好 63 条误判案例对照表（07-07）+ 衔接页（C①）；你和团队逐条圈/改，圈完即口径定稿，CC 据此修引擎、真实数据重跑到误判清零。

什么时候：8 月（日期你定，建议和净额签字同期开）。

## 第三件（数据侧治本）：10 料实物抽验

做什么：抽 10 个料做"系统库存（走 Stock/Query 实时源）vs 实物抽盘"核对，确认真实库存源数据准——这是净额敢开 ON 的地基。

怎么做：CC 给这 10 个料的系统数，团队对实物点一遍、报差异，你汇总。

什么时候：8 月初。

## 第四件（并行 · CC 主导，你只需后续认可）：C-1 / C-2 批2 实现

你定的替代料合并（C-1）、部分齐套显示（C-2）口径已定稿、CC 已验证 BOM 字段，正走 openspec 批2 由 CC 实现。实现上线后，看板会认替代料（主料+替代料合计判齐）、并显示"可齐套 X / 总需求"。你不用现在做什么，上线后抽验认可即可。

## 顺序建议

第三件（10 料抽验）→ 第一件（净额签字翻 ON）→ 第二件（缺料批改会） 最顺：先证明库存源准、再开净额、批改会把剩下口径收口。第四件 CC 并行推进。

## 不急的（下一轮，先不铺）

SC7 深化、SC10 BOM 评审、SC11 库存调拨的部署业务规则，是 9 月起到明年的事，这轮先不启动，等上面四件见效再排。

随信附《部门AI专员协同一页纸》采购域节 + 《SC8 净额开关·9 问答复》。有问题随时找我。

Paul

分管供应链与质量 VP

2026-07-09

*整合替代 2026-07-06 / 2026-07-08 两封待发信（README 已标）。口径依据：保供看板v2-口径定稿、缺料预警校准需求 §3/§9/§10。三步法：你只圈选/签字/抽盘，不写文档。*