卓品智能科技

姚祖怡，先说三件事

# 姚祖怡，先说三件事

第一，你 7-26 那份 V6 反馈全部收到了，一条没漏。 16 项已逐条分类完毕：技术缺陷和展示改进（"在途"改措辞、去掉重复的导出 CSV、SRM 排除作废订单、半成品逐级展开等）本周交 CC 修；涉及"优先级扣减 / 多月逐期齐套"的那几条，我们判断它们其实是同一个引擎能力，已单独立项为批 2 · 优先级分配引擎，不塞进这次的展示修复里草草了事。完整分类结果随修复批交付时一并给你。

第二，你指的两处，我拿现网数据核过了，结论如实告诉你：

"齐料晚 +41 天"这条，现网查不到。 现在 S02Y.0135 的真值是：出货 2026-07-10、齐套 2026-10-25、缺口 107 天——算术是对的。而 41 天这个数字确实存在，但在另一行：S02Y.0035，出货 2026-07-10、齐套 2026-08-20，正好 41 天。两行出货日一样、料号形近，可能是看串行了，也可能你看的是批 1 上线前的旧页面。麻烦你再瞄一眼，如果仍能复现，把截图给我，我们立刻当缺陷修。

"多月齐套没逐期扣减"这条，你是对的，现网证实。 S02Y.0210 一共 8 行（7/20 到 2027/4/20），每一行的可齐套数量全部是 1153、逐月一点不减、全绿——7 月吃掉的料没从 8 月扣掉。这正是批 2 引擎要解的核心问题。

第三，本信只问一件事：#13 需求关闭。 上封信我用了三个"你选一个"的抽象问题（关闭状态存哪、谁有权关、审计怎么记），你没答——这是我们的问题，不是你的。从本周起我们换了方式：不再问规则，只请你批真实判例。下面 8 条全部是今天 11:05 看板上的真实行，你只需要在每行画一个勾。

# 为什么现在必须定这件事

今天的看板 116 行里，有 44 行出货日已经过了（7/10 的 23 行、7/20 的 21 行），占 38%。其中 28 行还在报红，另有 4 行明明已经齐套、出货日也过了，却还挂在板上继续占用可用库存。

也就是说：看板上超过三分之一的噪声，来自"早该关掉却没地方关"的需求。 这三个口径定了，这 44 行就能立刻清干净。

# 判例批改表 · 需求关闭（#13）

用法：每行在 ✅ / ❌ / ✏️ 里画一个勾。✏️ 请写一句为什么。不需要写文档、不需要写规则——规则我们从你的批改里反推，再回你一行请你确认"我这样理解对吗"。
（本轮 Word 勾选控件尚未上线，直接回文字也行：例如"1 ✅，2 ✏️ 应该……"）

## 组一：什么情况下该关？（决策点 ①）

| # | 真实场景（2026-07-27 11:05 看板真值） | 现状判定 | 拟改判定 | ✅ 对 | ❌ 错 | ✏️ 改判（写一句） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S02Y.0120（EQ07-1-C3.1_PCBA）310 套，出货 2026-07-10（已逾期 17 天），🔴 缺口 107 天，瓶颈子件 R01D.0014 | 仍全额计入缺料，持续报 🔴 | 保持计入——逾期不等于不要了，必须由采购手动关闭才移出 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |
| 2 | S02Y.0192（EQ42-2-C4.1_PCBA）1000 套，出货 2026-07-10（已逾期 17 天），🟢 已齐套（可齐套 1296） | 仍在看板上，且继续占用可用库存 | 已齐套 + 出货日已过 → 系统自动移出，不需要人工关 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |
| 3 | S04Y.0112（DB416-A2_PCBA）50 套，出货 2026-07-10（已逾期 17 天），🟢 已齐套（可齐套 52，仅富余 2 套） | 同上，仍占用库存 | 同第 2 条自动移出——但富余仅 2 套，移出后若实际未发货，库存会被下一个项目吃掉 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |
| 4 | S02Y.0210（EQ43-1-C2_PCBA）1000 套，出货 2027-04-20（距今 9 个月的远期预测行） | 与近期需求同等对待，全额计入缺料并参与齐套占用 | 远期预测（>6 个月）只展示、不占用库存，避免远期预测把近期物料"预订"光 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |

## 组二：谁有权关？（决策点 ②）

| # | 真实场景 | 现状判定 | 拟改判定 | ✅ 对 | ❌ 错 | ✏️ 改判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | S01Y.0348（EQ16-3-B2_PCBA）50 套，出货 2026-07-10，🔴 缺口 107 天，瓶颈 R01A.1410。假设采购员得知该需求客户已取消 | 无关闭功能，只能一直挂着报红 | 采购员本人即可关闭，系统自动记名留痕，不需要审批 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |
| 6 | S02Y.0192 1000 套（同第 2 条），🟢 已备齐料，现被要求关闭 | 无关闭功能 | 已齐套/已备料的行关闭 → 需采购经理或 PMC 二次确认（会直接造成呆滞库存），不能采购员一个人点 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |

## 组三：部分关闭怎么留痕？（决策点 ③）

| # | 真实场景 | 现状判定 | 拟改判定 | ✅ 对 | ❌ 错 | ✏️ 改判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | F02N.0220（EQ46-B1）2026-08-20 那行 400 套（真实行；此处设例：客户通知只要 250 套） | 只能整行留着或整行不管，无法只关掉 150 套 | 支持部分关闭 150 套，剩 250 套继续算缺料；留痕记录 谁 / 何时 / 关多少 / 原因 四项 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |
| 8 | F02N.0220 同一料号共 7 行（07-10 200 套🔴、07-20 200 套🔴、08-20 400 套🟠、10-20 400 套🟠……），前两行均已逾期 | 7 行各自独立计缺料，逾期的两行照旧参与占用 | 逾期未关闭的行并入下一个未逾期行（补交），不重复占用物料 | ☐ | ☐ | ＿＿＿＿ |

# 我从你的批改里会反推出的规则（供你一眼对照）

批完上面 8 条，我会归纳成这样三条规则，然后回你一行请你确认：

关闭触发：已齐套且出货日已过 → 系统自动移出；未齐套的逾期需求 → 必须人工手动关闭，系统不自动清（第 1-3 条定）。远期预测行是否降级只展示，由第 4 条定。

关闭权限：未备料的需求，采购员本人可关、系统记名；已齐套/已备料的需求，需采购经理或 PMC 二次确认（第 5-6 条定）。

部分关闭与留痕：支持按数量部分关闭，每次关闭强制记录"谁/何时/关多少/原因"四项，逾期未关行的处理方式由第 8 条定（第 7-8 条定）。

如果这三条读下来就是你想要的，你甚至可以只回一句"三条都对"，我据此出交接让 CC 建批 2 的关闭功能。

# 三要素

做什么：在上面 8 行判例里各画一个勾（✅/❌/✏️）；或直接回一句话确认末尾三条规则。

怎么做：不需要查系统、不需要写文档——8 行数据都在信里，凭你的业务判断勾选即可。也可以请解植雅或汤易水先批一遍，你只裁他们拿不准的分歧项（新机制鼓励这么做，详见随信一页说明）。

什么时候交：本周内（8 月 1 日前）。这三条定了，需求关闭功能才能开建；不定，看板上那 44 行逾期需求只能继续挂着。

开放口径点计数：保供看板场景当前开放 6 项（本信 #13 三项 + 批 2 引擎三项：优先级占用扣减 / 缺口≤0 过滤 / 答交累计取数）。本次收 3 项 → 批完剩 3 项。批 2 那三项的判例包 8 月上旬发你。

顺带说一句：从本周起我们改了提问方式——以后不再拿抽象规则问你，只拿真实判例请你批。这次是第一封，用下来哪里别扭，直接回我一句，我们改。

—— OPVP Shao Peishen

2026-07-27

*附：《专员协作说明——新版需求确认怎么配合》（首次随信附上，一页，30 秒读完）*