卓品智能

质量部#15 · 8D 第一批验收计划 ＋ PPAP 审核助手接入方式与样本要求

# 质量部#15 · 8D 第一批验收计划 ＋ PPAP 审核助手接入方式与样本要求

陈忱，你好。

先说一声抱歉：你 9 月 14 日那份答复我方 9 月 16 日就已逐条落地，却一直没给你回话，让你等了一周还专门发了通报来问。这封信把你 9 月 21 日点名的三件事一次答完。

也谢谢你这两份 PPAP 准备件：《特殊特性符号定义表 V4.1》把符号统一到吉利口径、等级链写死；《PPAP AI 评审规则库 V4.3》40 条规则按 C／P／CP／SC 四类分好。这让 Q4 一开局就走在了 8D 当初的节奏前面。

本信要你做三件事（都不卡时间，见文末「请你回复的三件事」）；其余都是我方的交代。

## 一、8D（Q2）：你 9 月 14 日的答复已全部落地

你签认的 9 个口径点（J1–J9）已全部记为「已签认」，此后不会再就其中任何一条重复问你。落地情况：

| 你的答复 | 我方已做 |
| --- | --- |
| J1 样本 A 改标「边界样本」、保留在合格组 | 验收集按此重标 |
| J2–J5（FMEA/CP 标 N 视同未固化、红线①只评 D4 表述、D3–D7 整段空先结构性退回、七步法与客户模板固定映射） | 写入 8D 评审规则库 |
| J7 D2 页增设「场景：制造／研发」勾选行 | 已建：AI 能直接读 PPT 里这一行的勾选状态；读不清时交人工，不猜 |
| J8 选甲：红线②③本批不验收、全转人工 | 已建：命中红线②③的报告一律标「转人工」，不给 AI 结论 |
| J9 场景标签与 7 份退回理由 | 已入验收集，退回理由作为「标准答案」用于比对 |

另外，Q2 的评审页面已于 9 月 19 日部署到公司内网服务器（目前还是演示数据，页面上明确标注「并非真实 8D 评审结论」）。

## 二、8D 第一批验收：排期与结果怎么通报

做什么：用你那 10 份历史 8D（3 份合格＋7 份不合格）逐份跑 AI 评审，把 AI 的七维结论、评分与分级，逐份对照你们当时的实际判定和退回理由。

怎么通报：我方出一份《第一批验收对照表》（Word 版），每份报告一行，写清「AI 怎么判／当时怎么判／一致还是不一致／不一致的原因」；同时这 10 份的评审结果在内网 Q2 页面上也能逐份点开看。

什么时候：10 月 16 日前发你对照表。

你那边要做的：收到后看不一致的那几行，逐行标「AI 对／当时对／都有道理」即可，不需要写文档。

红线②③：按你选的甲方案，本批不验收；第二批每条各凑 5 份反例再验。反例由谁凑、何时凑，第一批结果出来后再和你商量，现在不用准备。

## 三、PPAP（Q4）：接入方式

你的两份文件可以直接用，不需要改格式、也不需要另做材料。 我方下一步：

逐条过一遍 40 条规则，按「AI 能自动核／AI 能初筛、需人确认／只能人判」分三档。结果发你看一眼，不用你改规则。

约你一次约 1 小时的需求确认，和 8D 当初的做法一样：把 AI 在 Q4 里具体做什么、判到哪一步为止当面定下来。时间我另约。

然后用验证样本跑第一轮（见下一节）。

## 四、PPAP 验证样本：建议构成

你信里说按 Q4 实施步骤选 5–10 份。我方建议按下面准备，交件时点由你定：

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| 份数 | 5–10 份已评审的 PPAP |
| 问题件 | 其中至少 3 份是当时评审查出过问题的（没有问题件，就验不出 AI 会不会漏报） |
| 客户覆盖 | 至少覆盖 2 家客户，其中至少 1 份吉利（符号定义表 V4.1 用的是吉利口径） |
| 每份附什么 | PPAP 文件本身 ＋ 当时的评审意见或问题清单（作为「标准答案」，与 8D 的退回理由同理） |
| 打包方式 | 按客户分开打包（不同客户的资料不能混放在一起，这是公司对客户数据隔离的要求） |
| 脱敏 | 可以脱敏，但料号、特性代号、符号请保留原样（符号一致性本身就是要验的规则） |
| 单个文件太大 | 超过 100 MB 的请拆包；企微发不了时告诉我，我另给通道 |

## 请你回复的三件事

| # | 事项 | 怎么回 |
| --- | --- | --- |
| a | 你 9 月 14 日答复 J9 表里，样本 3「保定 TCU 无法通讯」标的是「制造 ※」，这个 ※ 是什么意思？（例如「制造为主、但涉及研发」或「场景存疑」） | 一句话即可 |
| b | 第四节的 PPAP 样本构成，是否可以照此准备？若某项做不到（例如凑不齐 3 份问题件），告诉我实际能凑几份 | 回「可以」或写明哪项要调；交件时间你定 |
| c | 你信里提到三个文件：「细则 A1 版」、符号定义表 V4.1、规则库 V4.3。后两份已收到，「细则 A1 版」我方这边没有，请确认是哪一份、方便时发来 | 发文件，或说明它就是某份已有文件 |

三项都不卡时间，方便时回。

知识资产：《8D 报告 AI 评审规则库》《特殊特性符号定义表 V4.1》《PPAP AI 评审规则库 V4.3》均署你的名，作为质量域知识资产登记。

开放点计数：Q2（8D）判定口径已全部签认，剩 1 项澄清（本信 a）；Q4（PPAP）本信 2 项材料（b、c），需求确认会后再计口径点。

随附《部门AI专员协同一页纸》质量域节。有问题随时找我。

OPVP Shao Peishen

2026-09-23