卓品智能科技

姚祖怡，这次先说清楚我们错在哪，再说怎么改的

# 姚祖怡，这次先说清楚我们错在哪，再说怎么改的

你从 07-26 V6 回件，到 07-28 判例回件，再到 07-29——同一件事你其实提了三次："BOM 缺口物料清单显示信息不全"。每次我们都改了一点，你打开看板还是说不全。

## 真正的原因：不是哪次改漏了字段，是我们的任务拆法本身有问题

你要的是一张完整的卡片：料号、品名、状态、可用现货数量、本项目需求数量、缺口数量、答交数量、答交日期——八个字段一起看才有意义。但我们内部把这八个字段拆成了三条不同的任务分别去做：可用现货数量一条、缺口数量一条、答交数量和日期又是一条。没有任何一条任务的验收标准是"这八个字段放在一起、你看着完整"——所以每次你看到的都只是补上了其中一部分，自然每次都还是觉得"不全"。这次把这三条任务合并成一件事，八个字段一次性做完，不再分批。

## 顺带查出答交日期为什么会显示错误值

你还指出过一个更具体的问题：S02Y.0135 的子件 R01B.0115，看板显示"答交 2026-08-20"，你怀疑我们取错了数据源（猜是取了 SRM 采购订单的答复，而不是 SRM 供应计划-供应计划排产的确认数量）。

查下来你猜对了一半，还有一层更隐蔽的原因：我们确实有两个数据源——一个是供应计划板的逐期确认数量（这个是对的），一个是采购订单的整单答复日期（这个不准）。09-28 那次我们已经把展示逻辑改成优先用供应计划板的数据。但供应计划板这个数据源，携客云 SRM 系统本身有个限制：不允许查询 7 天前的确认记录。 一旦某条确认记录超过 7 天，供应计划板这边就查不到了，而我们当时的代码在查不到的时候会悄悄换回那个不准的采购订单数据顶替显示——所以看起来"改了却还是显示错的"，其实是改对的逻辑没生效、又滑回了旧逻辑，还没有任何提示。这才是你三次反馈都还是"不全/不对"的根本原因。

现在改成：查不到供应计划板的确认记录，就老实显示"无"，不再拿那个已知不准的旧值顶替。抓了一次线上全量数据核对，116 张成品单里，七千多条子件记录中有七成当前都命中这个"查不到、被旧值顶替"的情况——不是你运气不好只撞上一两个，是这个问题本来就很常见。

## 已经改完并部署上线

八个字段现在会在同一张表格里对齐展示，子件多行上下对齐，内容长了自动换行，"件·答交"之间的分隔符也去掉了。缺口≤0（说明这个子件不缺）的行不会出现在清单里，但不影响齐套数量本身的计算——这条和"缺口数量"是同一件事，这次一起做了。

拿你举证的 S02Y.0135/R01B.0115 这张卡片举例，现在看板会显示：可用现货 161、本项目需求 900、缺口 739；答交数量和答交日期都显示"无"——这不是又一个 bug，是因为你截图里那条 07-20 的确认记录，现在已经超过 SRM 的 7 天查询限制，供应计划板真查不到了，只能如实显示"无"，不会再拿错的 08-20 顶上去。如果你想验证答交数量/日期这两列本身准不准，建议挑一个最近一周内刚确认的料号看，那种情况下会看到真实的确认数量和日期。

## 三要素

做什么：麻烦打开 :8091，随便点开几张卡片确认：① 八个字段是否都在、对齐、看得清楚；② 缺口≤0 的子件是不是真的没出现在清单里；③ 挑一个你知道最近一周内有 SRM 确认的料号，看答交数量/日期是不是和供应计划-供应计划排产里的确认数量一致。

怎么做：打开看板看一眼即可，不用回复文档，发现不对直接截图给我们。

什么时候交：不急，方便时看一眼即可。

一页纸对应节见《部门 AI 专员协同一页纸》采购域段。有问题随时找我。

—— OPVP Shao Peishen

2026-07-30