姚祖怡，先向你道个歉：你 9 月 10 日那张判例表，七行你都勾了，是我方读漏了

# 姚祖怡，先向你道个歉：你 9 月 10 日那张判例表，七行你都勾了，是我方读漏了

（采购部第 22 封的补件，不占新编号，不用你再走一遍流程）

## 一、我方错在哪：说你「没批改判例表」，这句话是错的

你 9 月 10 日 08:22 把回件发过来，判例批改表七行你一行不落全勾了「✅ 这样判对」。我方当天的拆件结论却写成「七行的 ✅／❌／✏️ 三列逐格实读全空 ⇒ 三处口径仍在途」，并据此把这三处口径继续挂在「等姚祖怡」上。

这是我方的读取程序错了，不是你的问题：

我方的勾选提取只认 Word 的一种打勾字符 ☑，不认你实际用的那一种 `☒` —— 于是七个勾在机器眼里全成了空格。

复核实测（解开你那份 docx 读 word/document.xml）：21 个勾选控件 ＝ 7 行 × 3 列；已勾标记 w14:checked val="1" 计 7 个，字符层 ☒ 计 7 个、☑ 计 0 个，两条路数一致；每行的符号序列都是 ☒☐☐，而表头第五列正是「✅ 这样判对」。⇒ 七行全部落在「判对」这一列。

这个提取缺陷已经是第三次了（前两次在另外两个域），已经单独立行当出血项处理，不再只改当次输出。

由此产生的实际代价，也一并交代：这三处口径其实 9 月 10 日就定了，被我方多挂了两天；期间我方还一度准备「等你 9 月 16 日再答」——那次等待完全没有必要。给你造成的额外打扰，是我方的账。

🔴 以下七条我方按「你已认可」处理，不会再问你第二遍。

## 二、七条口径回执：这是我方读到的你的裁定

下面七条就是你那七行勾「判对」所确认的内容。列在这里只为让你核一眼我方有没有读歪——不用你回复、不用你签字；只有哪一条与你本意不符时，回我一句就行。

| # | 口径 | 你已认可的判法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第 5 个工作日怎么算 | 从起算日往后数 5 个工作日（示例：09-01 ⇒ 09-08，自 09-09 起计延期） |
| 2 | 法定节假日算不算工作日 | 不算——扣掉周末与法定节假日后顺延，并以顺延后的日期起算 |
| 3 | 调休上班日算不算工作日 | 算，完全跟随当年官方放假安排，不另设例外 |
| 4 | 达成率的分子分母 | 分子分母都用自然月累计，不用滚动窗口 |
| 5 | 跨月的那一周归哪个月 | 整周归入周日所在的月，不拆周 |
| 6 | 「当月 5 号以后」以哪个月为准 | 以周报所属月为准，不以生成日所在月为准 |
| 7 | W36 的窗口范围 | 09-06 至 09-13 累计 |

⇒ 这七条会直接写进 SC2 的规则配置；后续任何人要改，都要回到你这里重新签认。

## 三、你在第三节提的两个问题，现在走到哪了

你那封回件的第三节没有留在判例表里，而是新提了两个问题。我方没有把它们混进原来的六项指标，各立了一条独立任务在跟，进度如下。

### ⑴ 「周报数字和我线下计算的数据对不起来，要 187 行明细」

已经建出来了：SC2 原来的页面没有任何导出或明细能力（实测过，不是一个开关的事），所以是新建的一段，代码已经进主干（2026-09-11，测试 190 项全过）。

🔴 还差一步才能给到你手上：要把它部署到内网服务器、并和线上那份 187 行逐行比对过，才算真能用。这一步必须在内网做，我方回到内网的那一批一起做，不在本信里给你承诺日期——做完我方主动告诉你。

优先级已经提到采购域第一位：你这条「现有数字对不对」排在六项新增指标之前。理由很直白：在正确性存疑的底座上再叠六项新指标，等于把疑点乘以三。

### ⑵ 「页面各类指标和数字要上下行、列对齐，格式字体统一，可以参考以下（图）」

那张图我方已经读出来了，不用你再解释一遍：图存在你那份 docx 里，表头是「料号／品名／状态／可用现货数量／本项目需求数量／缺口数量／答交数量／答交日期」，状态列是绿红两色块（「有未交订单已答交」／「无未交订单无答交」）。

溯源结果有点意思：这套表头在我方代码库里唯一命中的地方，是 SC8 客户订单交期智能承诺的保供看板。⇒ 你要的参考样式就是我方自己已经上线的那一版，样式正本在库内，不需要另找设计稿。

要点我方记成三条：① 各类指标与数字上下行、列对齐；② 格式与字体统一规范；③ 照 SC8 保供看板既有表格样式走（含状态色块）。这一条只动展示层、不改任何数字。

## 四、六项新增指标：取数层继续，计算层先等一等

你 9 月 7 日随第 21 封回件提的六项新增指标，处置是这样：

取数层照原计划继续跑（增量同步那一层），这一层和上面 ⑴ 不冲突。

计算层先顺延，等 ⑴ 的明细导出与差异定位出结论之后再起。

为什么：先把「现有三节的数字对不对」坐实，再往上叠新指标——否则六项新指标算出来的数，你同样没法判断该不该信。

⇒ 这一条不用你答，是我方的排期决定，写在这里只是让你知道那六项没有被忘掉、也没有被悄悄降级。

## 五、你名下的知识资产

第二节那七条口径，是你签认的口径，在系统里记的是你的名字。它们进入 SC2 规则配置后，后续任何改动都要回到你这里重新签认——这一点不因为本信是补件而降低。

## 六、这封信不需要你做任何事

本信共 0 项需要你决策：第二节是回执（核一眼，有出入再说）、第三、四节是进度通报。真正会来找你的下一封，是 FI10 存货跌价那两个门限要请你和财务侧对齐的会签信 —— 那一封会另起正式编号，不在本信内。

有问题随时找我。

—— Shao Peishen（OPVP，分管供应链与质量）